企业微信定制开发
需求确认 & 方案设计表

客户：城邦美商｜场景：服装外贸打样及订单全链路管理

| 项目 | 填写内容 | 备注/来源 |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 城邦美商 | 来自沟通记录与服务商方案文件 |
| 所属行业 | 服装外贸 / 打样及大货订单管理 | 服装外贸行业知识库匹配 |
| 企业规模 | 待确认 | 当前材料未明确 |
| 服务商名称 | 闪鱼未来（上海）数字科技有限公司 | 文件名与方案材料 |
| 主场景 | 打样管理 + 大货订单全链路 | 客户明确提出两个表格大方向 |
| 方案版本/日期 | V1.0 / 2026-06-22 | 自动生成 |

填写说明：本文档用于服务商在售前阶段与客户确认需求范围、一期边界、字段、流程、权限、看板及交付口径。未经客户确认的内容均标注为“待确认”或“二期评估”，不得直接写入一期交付承诺。

一、客户基础信息与当前现状

1.1 客户基础信息确认表

| 项目 | 填写内容 | 备注/来源 |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 城邦美商 | 来自沟通记录文件名 |
| 所属行业 | 服装外贸 / 打样及订单管理 | 来自行业知识库与服务商方案 |
| 企业规模 | 待确认 | 材料未明确 |
| 当前企业微信使用情况 | 待确认；建议确认是否已使用企业微信工作台、智能表格、群通知等能力 | 待补充 |
| 当前已有系统 | 线下/个人表格、聊天记录、邮件等；具体系统待确认 | 基于服务商总结与行业痛点 |
| 本次需求场景 | 打样管理、订单/生产/质检管理、自动化提醒、可视化仪表盘 | 来自服务商方案 |
| 主要参与角色 | 业务、跟单、QA/质检、船务、管理层 | 来自客户流程与行业知识库 |

1.2 当前业务运转方式

| 环节 | 当前做法 | 主要问题 | 会议依据/客户原话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打样申请 | 业务根据客户要求开打样单并上传打样图片/要求 | 字段和附件分散，跟单接收依赖人工通知 | 客户会议原文 |
| 打样执行 | 跟单按要求回复，样品确认后可分多家工厂打样 | 多厂家进度和择优成交缺少统一台账 | 客户会议原文 |
| QA 验样与寄样 | 质量部看样并出验样报告，业务收到通知后寄样并录入快递单号 | 验样报告、寄样通知、快递单号易分散 | 客户会议原文 |
| 订单生产 | 业务录入订单，跟单下单到工厂，生产排期、PP 会议、QA 线检/终检/第三方验货、出运 | 节点多，缺少统一提醒和状态看板 | 客户会议原文 |

1.3 核心痛点与优先级

| 痛点编号 | 痛点描述 | 业务影响 | 优先级 | 对应企微方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 打样/订单流程依赖线下传递，过程分散在聊天、邮件或个人表格中，进度难追溯、节点易遗漏。 | 影响打样响应效率、订单交付透明度与跨部门协作。 | P0 | 智能表格统一承载打样与订单主流程 |
| P-02 | 业务、跟单、QA、船务等多角色在不同环节交接，验样报告、快递单号、验货信息难集中沉淀。 | 容易出现沟通偏差、资料丢失和重复确认。 | P0 | 字段分组 + 角色视图 + 附件归档 |
| P-03 | 大货订单中的 PP 会议、线检、终检、第三方验货、FPI 放行、出运等节点缺少统一状态提醒。 | 海外客户标准节点遗漏会影响出货时效。 | P1 | 自动化提醒 + 订单状态看板 |
| P-04 | 管理层缺少打样成交率、订单完成率、超期率、订单金额、客户排名等可视化指标。 | 无法快速评估客户/订单效率和交付风险。 | P1 | 仪表盘 + 多维筛选 |

二、场景类型判断与方案边界

2.1 场景类型判断

| 判断项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 主场景 | 服装外贸打样 + 大货订单全链路管理 |
| 辅助场景 | 自动化提醒、可视化仪表盘、跨部门字段分组、订单与打样关联 |
| 判断依据 | 客户明确描述打样管理和订单管理两条流程；知识库匹配“服装外贸打样 + 大货订单全链路”场景 |
| 本次不覆盖场景 | 复杂 ERP/财务系统替代、跨系统实时回写、AI 自动判断验货结果、海外客户系统对接，均待二期评估 |

2.2 一期/二期/不建议范围

| 类型 | 范围说明 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 一期明确覆盖 | 打样管理表、订单管理表、基础字段分组、基础视图、到期前/完成后提醒、仪表盘核心指标 | 客户与服务商材料均明确 |
| 二期可扩展 | 客户 PO 自动建订单、AI 问答/异常检测、外部系统对接、复杂规则引擎、更多品牌合规节点 | 需要接口、规则、样本或客户进一步确认 |
| 暂不建议纳入 | 替代 ERP/OMS/财务系统、复杂跨系统双向同步、AI 自动质检结论判定 | 避免过度承诺和范围失控 |

三、需求理解与优先级确认

3.1 需求清单

| 需求项 | 客户描述 | 业务影响 | 优先级 | 一期/二期 | 企业微信实现方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打样管理线上化 | 业务按客户要求开打样单、上传图片和要求，跟单接收后回复，QA 验样并上传报告。 | 减少线下沟通和资料遗漏。 | P0 | 一期 | 打样管理表 |
| 多厂家打样与重新打样 | 同一打样可分三家或多家打样，业务决定结束或重新打样。 | 沉淀多厂家打样过程和成交依据。 | P0 | 一期 | 厂家多选 + 打样状态 + 重新打样字段 |
| 订单/生产/质检/出运管理 | 业务录入订单，跟单下单到工厂，生产排期、PP 会议、线检、终检、第三方验货、出运。 | 形成订单交付全链路追踪。 | P0 | 一期 | 订单管理表 |
| 到期前和完成后提醒 | 服务商方案明确需要到期前和完成后自动化提醒。 | 降低节点遗漏和跨部门等待。 | P1 | 一期 | 自动化规则 |
| 可视化仪表盘 | 展示打样总数/成交数/成交率、订单金额/客户排名、完成率/超期率等。 | 支持管理层快速查看经营与交付。 | P1 | 一期 | 仪表盘 |
| 客户 PO 自动建订单 | 行业模板建议客户 PO 录入后自动建订单行。 | 减少重复录入。 | P2 | 二期 | 自动化/接口视客户数据来源评估 |

3.2 客户原话与业务翻译

| 客户原话/会议依据 | 业务语言翻译 | 是否已确认 |
| --- | --- | --- |
| “打样管理：业务根据客户要求开打样单号—上传打样图片和打样要求—跟开部接到通知…” | 打样从业务发起、跟单响应、样品确认、多厂家打样、QA 验样、寄样到重新打样，需要形成标准化线上流程。 | 是 |
| “订单管理：业务录入订单信息—跟开部下订单到工厂—生产排期—PP会议—质量部介入验货—线检—终检—第三方验货—出运。” | 订单从录入、下厂、排期、生产前会议、多级质检到出运，需要形成可追踪的订单交付链路。 | 是 |
| “这些细节可能会有一些字段的调整或者内容，其它的大方向不会变太多。” | 客户已确认大方向，字段细节仍需在原型阶段继续调整。 | 待确认 |

四、业务流程设计

4.1 当前流程与目标流程

| 阶段 | 当前流程 | 优化后流程 | 企业微信动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触发 | 业务基于客户要求开打样单或录入订单 | 在企业微信智能表格创建打样/订单记录 | 新增记录、自动编号 |
| 录入 | 图片、需求、PO、产品描述等分散填写 | 按字段分组结构化录入，附件统一上传 | 字段校验、图片/附件上传 |
| 跟单/生产 | 跟单接通知后回复、下厂、排期 | 跟单在对应视图维护状态和排期 | 状态更新、到期提醒 |
| QA/质检 | 质量部看样、出报告、线检、终检、第三方验货 | QA 在质检视图上传报告并维护 FPI 状态 | 附件上传、状态联动 |
| 船务/出运 | 出运节点靠人工同步 | 船务维护实际发货、到港、备注 | 出运提醒、船务看板 |
| 统计/复盘 | 打样成交、订单完成等靠人工统计 | 仪表盘实时展示成交率、订单金额、完成率、超期率 | 按客户/状态/负责人下钻 |

4.2 流程节点确认表

| 节点序号 | 节点名称 | 操作角色 | 输入信息 | 输出结果 | 是否提醒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开打样单 | 业务 | 客户要求、产品图片、客户信息 | 打样编号、打样记录 | 是 |
| 2 | 跟单确认 | 跟单部 | 打样要求、订单类型、厂家信息 | 样品确认状态、打样状态 | 是 |
| 3 | 多厂家打样 | 跟单/工厂 | 打样厂家、开始/结束日期 | 打样用时、完成状态 | 是 |
| 4 | QA 验样 | QA/质量部 | 样品、验样报告附件 | 验样报告、寄样通知 | 是 |
| 5 | 业务寄样 | 业务 | 寄样通知、快递信息 | 快递单号、客户反馈 | 是 |
| 6 | 订单下厂 | 业务/跟单 | 客户 PO、工厂 PO、订单基础信息 | 订单记录、生产排期 | 是 |
| 7 | 质检与出运 | QA/船务 | PP 会议、线检、终检、第三方验货、FPI 放行 | 出运状态、实际发货/到港 | 是 |

五、企业微信方案总览

方案定位：本方案以企业微信作为统一入口，基于智能表格承载打样与订单数据，结合自动化提醒、角色权限和数据看板，实现服装外贸打样、订单、生产、质检、船务出运过程线上化、资料集中化、节点可追踪、经营指标可视化。

5.1 能力架构

| 层级 | 能力 | 本项目使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 入口层 | 企业微信工作台/移动端/PC 端 | 业务、跟单、QA、船务在企业微信内查看和维护记录 |
| 数据层 | 智能表格 | 打样管理表、订单管理表、仪表盘 |
| 流程层 | 状态流转 | 打样状态、样品确认状态、订单进度、FPI 放行状态、是否超期 |
| 自动化层 | 提醒/通知 | 到期前提醒、完成后通知、验样报告上传提醒、FPI 放行通知船务 |
| 权限层 | 角色权限/字段权限/视图权限 | 业务、跟单、QA、船务、管理层分角色查看和编辑 |
| 扩展层 | AI/API/外部系统 | 客户 PO 自动建订单、AI 问答与异常检测建议二期评估 |

六、智能表格交付设计

6.1 智能表格总览

| 表名 | 表类型 | 用途 | 使用对象 | 一期必做 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 打样管理-Sample Making Management | 业务主表 | 登记客户打样基础信息、打样进度、QA 验样、寄样全流程，并统计成交率。 | 业务/跟单/QA/管理层 | 是 |
| 订单管理-Order Management | 业务主表 | 记录订单基础资料、生产进度、PP 会议、各环节质检、船务出运和完成率/超期率。 | 业务/跟单/QA/船务/管理层 | 是 |
| 仪表盘-Dashboard | 看板 | 汇总打样成交率、订单金额、客户排名、生产中/已完成/完成率/超期率。 | 管理层/负责人 | 是 |

6.2 核心字段设计表（节选）

| 所属表 | 字段分组 | 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 填写角色 | 规则说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打样管理 | 业务部 | 打样编号/Sample No. | 自动编号 | 是 | 业务 | 客户简称+创建日期+序号；如 QVC-251016-001 |
| 打样管理 | 业务部 | 客户名称/Customer | 文本 | 是 | 业务 | 客户名称，如 QVC |
| 打样管理 | 业务部 | 产品图片/Photo | 图片/附件 | 否 | 业务 | 上传打样图片 |
| 打样管理 | 跟单部 | 打样厂家/Sample-making Factory | 多选 | 是 | 跟单 | 支持厂家1/厂家2/厂家3等多家同时打样 |
| 打样管理 | 跟单部 | 样品确认状态/Sample Confirmation Status | 单选 | 是 | 跟单 | 可打样/不可打样 |
| 打样管理 | QA组 | 验样报告/QA Sample Report | 附件 | 否 | QA | 上传验样报告后触发业务寄样提醒 |
| 打样管理 | QA组 | 快递单号/Tracking Number | 文本 | 否 | 业务 | 业务寄样后填写 |
| 订单管理 | 订单基础信息 | 订单进度/Order Progress | 单选 | 是 | 业务/跟单 | 生产中/已完成等，客户可调整 |
| 订单管理 | 业务部 | 工厂预计发货日期/FTY ETD | 日期 | 否 | 业务 | 用于船务计划和延期判断 |
| 订单管理 | 跟单部 | PP会议预约/PP Meeting Booking | 日期 | 否 | 跟单 | 海外客户节点 |
| 订单管理 | QA组 | FPI放行状态/FPI Release Status | 单选 | 否 | QA | 已放行/未放行/失败/待确认 |
| 订单管理 | 船务部 | 实际发货日期/Actual Shipping ETD | 日期 | 否 | 船务 | 出运后填写 |
| 订单管理 | 辅助 | 是否超期/Overdue Flag | 公式/勾选 | 否 | 系统 | 实际完成日期晚于预计完成日期则为是 |

6.3 表间关联关系

| 主表 | 关联表 | 关联字段 | 自动带出/汇总内容 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单管理表 | 打样管理表 | 打样编号/Sample No. | 反查打样图片、客户要求、验样报告、寄样快递单号等依据 | 一期建议建立关联记录字段 |
| 打样管理表 | 订单管理表 | 关联订单/Associated Orders | 统计该打样对应订单，辅助成交率/转化统计 | 订单创建规则可二期自动化增强 |
| 仪表盘 | 打样管理表/订单管理表 | 客户名称、状态、日期、负责人 | 打样总数、成交数、成交率、订单金额、完成率、超期率 | 指标口径需客户确认 |

七、审批与自动化设计

7.1 自动化规则表

| 规则名称 | 触发条件 | 执行动作 | 通知对象 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验样报告上传提醒寄样 | 打样管理表中“验样报告”由空变为有附件，且“寄样通知”为可寄样 | 通知业务负责人安排寄样并填写快递单号 | 业务负责人 | P0 |
| 打样/订单到期前提醒 | 预计完成日期或结束日期距离当前日期 ≤ 3 天且状态未完成 | 通知对应负责人跟进 | 业务/跟单/QA | P0 |
| FPI 放行通知船务 | 订单管理表中“FPI放行状态”变为已放行 | 通知船务负责人安排出运 | 船务负责人 | P1 |
| 完成后通知下一岗位 | 某节点状态变为已完成 | 通知下一节点负责人处理 | 下一岗位负责人 | P1 |

7.2 审批流程设计

| 审批名称 | 发起角色 | 审批人 | 通过后动作 | 同步表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品可寄样确认（可选） | QA/质检 | 业务负责人或管理层（待确认） | 更新寄样通知，通知业务寄样 | 打样管理表 |
| FPI 放行确认（可选） | QA | QA负责人/管理层（待确认） | 更新 FPI 放行状态，通知船务 | 订单管理表 |

八、权限与数据看板设计

8.1 权限矩阵

| 角色 | 新增 | 查看范围 | 可编辑字段 | 看板权限 | 敏感字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理层 | 否 | 全量数据 | 通常不编辑业务字段 | 全部仪表盘 | 无；可按客户确认敏感字段 |
| 业务 | 可新增打样/订单 | 本人负责客户与订单 | 业务部字段、寄样信息 | 业务视图/本人待处理 | 订单金额可见范围待确认 |
| 跟单 | 可维护跟单字段 | 相关打样/订单 | 跟单部字段、生产排期、PP会议预约 | 跟单视图 | 客户联系方式可见范围待确认 |
| QA/质检 | 不可新增主记录 | 相关打样/订单 | QA字段、验样报告、FPI报告、检验状态 | QA视图 | 订单金额默认不可见 |
| 船务 | 不可新增主记录 | 涉及出运订单 | 船务字段、实际发货/到港日期、船务备注 | 船务视图 | 客户联系方式和订单金额按需控制 |

8.2 数据看板设计

| 看板名称 | 使用对象 | 核心指标 | 筛选维度 | 是否支持下钻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 打样经营看板 | 管理层/业务负责人 | 打样总数、成交数、成交率 | 客户、业务负责人、打样状态、时间 | 是 |
| 订单交付看板 | 管理层/跟单负责人 | 订单金额、生产中数量、已完成数量、完成率、超期率 | 客户、订单进度、跟单负责人、时间 | 是 |
| 质检与出运看板 | QA/船务/管理层 | 待检数量、FPI未放行订单、待出运订单、已出运订单 | QA负责人、船务负责人、发货港口、状态 | 是 |

九、数据来源、系统对接与交付边界

9.1 数据来源与接入方式

| 数据对象 | 来源系统/来源方式 | 一期接入方式 | 二期评估事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打样数据 | 业务/跟单/QA 手工录入、附件上传 | 智能表格手动录入 + 附件上传 | 是否需要导入历史打样记录待确认 |
| 订单数据 | 业务录入订单信息、客户 PO、工厂 PO | 智能表格手动录入 | 客户 PO 自动建订单、系统对接待二期评估 |
| 质检数据 | QA 验样报告、测试报告、FPI 报告 | 附件字段上传 | 是否需要标准报告模板或审批流待确认 |
| 船务数据 | 船务维护实际发货/到港日期、港口信息 | 智能表格手动维护 | 船务系统/物流接口对接暂不纳入一期 |

9.2 交付清单

| 类别 | 交付内容 | 是否包含 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | 需求确认文档、字段清单、流程确认 | 是 | 本文档 |
| 智能表格 | 打样管理表、订单管理表、仪表盘 | 是 | 一期核心交付 |
| 自动化 | 到期前、完成后、验样报告上传、FPI 放行等提醒规则 | 是 | 触发条件需客户确认 |
| 权限 | 角色权限、字段/视图权限 | 是 | 敏感字段需确认 |
| 系统对接 | 外部系统/API同步/自动回写 | 否/二期 | 另行评估 |
| AI 能力 | AI问答、异常检测、自动判断 | 否/二期 | 需样本与准确率验证 |

十、实施计划、报价口径与变更机制

10.1 实施计划

| 阶段 | 工作内容 | 客户配合事项 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | 确认打样/订单流程、字段、角色、看板指标 | 确认字段清单和责任人 | 需求确认表 |
| 原型设计 | 搭建打样表、订单表、视图、基础仪表盘原型 | 提供样例数据和字段口径 | 智能表原型 |
| 系统搭建 | 配置字段、关联、视图、提醒、权限 | 提供测试账号、样例记录 | 可试用版本 |
| 测试上线 | 试跑流程，修正字段和提醒规则 | 业务/跟单/QA/船务试用反馈 | 上线版与操作说明 |
| 试运行优化 | 收集问题，小范围优化 | 反馈清单 | 优化记录 |

10.2 报价口径建议

| 费用模块 | 范围说明 | 是否本次包含 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能表格定制搭建 | 2 张核心表 + 1 个仪表盘 | 是 | 复杂度中 |
| 自动化规则 | 到期提醒、报告上传提醒、完成后通知、FPI 放行通知 | 是 | 规则数量以最终确认口径为准 |
| 权限配置 | 业务/跟单/QA/船务/管理层视图与字段权限 | 是 | 敏感字段待确认 |
| 数据导入/清洗 | 历史打样/订单数据迁移 | 待确认/另计 | 需确认数据量与质量 |
| 系统对接/API | 客户 PO 自动建单、外部系统同步 | 二期/另计 | 需接口评估 |
| AI 能力 | 自然语言查询、异常检测、节点预测 | 二期/另计 | 需样本验证 |

10.3 范围变更机制

| 事项 | 是否范围内 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 已确认字段内的小调整 | 范围内 | 实施阶段反馈处理 |
| 新增业务模块或新增核心表 | 范围外 | 另行评估工作量与报价 |
| 复杂系统对接或自动回写 | 范围外/二期 | 接口确认后专项评估 |
| AI能力扩展 | 范围外/二期 | 需样本、规则和准确率验证 |

十一、待客户确认问题与签署

11.1 待确认问题清单

| 问题编号 | 待确认问题 | 负责人 | 截止时间 | 确认结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 企业规模、实际使用企业微信情况、参与部门和角色名单是否可确认？ | 客户/服务商 | 待定 | 待确认 |
| Q2 | 打样编号规则是否采用“客户简称+创建日期+序号（每天重置001）”？是否需要按月/年重置？ | 客户 | 待定 | 待确认 |
| Q3 | 打样状态、样品确认状态、订单进度、FPI 放行状态等枚举值是否需要增减？ | 客户/服务商 | 待定 | 待确认 |
| Q4 | PP 会议、FPI、跌落测试、第三方验货、IM 标签/UPC 状态等海外客户节点是否全部需要一期纳入？ | 客户 | 待定 | 待确认 |
| Q5 | 仪表盘指标口径如何定义：成交率、完成率、超期率、订单金额、客户排名分别按什么时间和状态统计？ | 客户/管理层 | 待定 | 待确认 |
| Q6 | 是否需要历史数据导入？如需要，数据量、格式、字段质量如何？ | 客户 | 待定 | 待确认 |
| Q7 | 是否需要外部系统对接或客户 PO 自动建订单？若需要，建议作为二期评估。 | 客户/服务商 | 待定 | 待确认 |

11.2 客户确认

| 确认事项 | 确认说明 |
| --- | --- |
| 需求范围确认 | 客户确认本表所列一期范围为本次交付边界。 |
| 字段与流程确认 | 字段、流程、权限、看板将在原型确认后作为交付依据。 |
| 范围变更确认 | 新增模块、复杂对接、AI能力、专业系统替代不在默认范围内，需另行评估。 |
| 客户代表签字/日期 | ________________ / ________ |
| 服务商代表签字/日期 | ________________ / ________ |