贵州亿选装饰｜企业微信前端数据分析方案

Word 版《需求确认 & 方案设计表》

| 客户名称 | 贵州亿选装饰 | 行业场景 | 家装行业｜前端数据分析看板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户规模 | 待确认 | 已有系统 | 装修云管家 |
| 核心诉求 | 管理层即时查看上门量、签约情况与人员/渠道排行 | 交付阶段 | 需求确认与方案设计 |
| 输出日期 | 2026 年 6 月 22 日 | 方案定位 | 业务系统同步底表 + 企业微信智能表格看板 |

# 1. 客户基础信息与当前现状

客户目前已在“装修云管家”中录入客户、上门、合同、签约等业务数据，但管理层日常在外，无法及时看到一线数据汇总。客户明确提出希望先把“上门客户情况”和“签约交定情况”做成可视化看板，减少依赖微信群、日报和口头汇报。

| 业务环节 | 当前方式 | 主要问题 | 本次建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户上门 | 设计师/业务人员在装修云管家录入客户与上门信息 | 数据有录入，但管理层查看不及时；渠道分布无法快速汇总 | 同步客户底表，建立上门看板 |
| 签约交定 | 合同数据在装修云管家中沉淀 | 老板需要看到签约排行、产值、渠道与人员分布 | 同步合同底表，建立签约看板 |
| 数据汇总 | 一线人员口头/微信/日报汇报 | 信息滞后，老板在外无法实时判断经营情况 | 企业微信智能表格看板随时查看 |
| 字段扩展 | 渠道等字段后续会调整 | 看板需要支持新增渠道、人员和产值类型 | 保留可配置字段和看板筛选维度 |

# 2. 场景类型判断与方案边界

本项目不是重建家装全流程业务系统，也不是替代装修云管家。正确定位是：在客户已有业务系统之上，通过同步/导出方式将客户表、合同表引入企业微信智能表格，形成面向管理层的轻量化前端数据分析层。

| 范围类型 | 内容 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 一期范围 | 客户底表同步、合同底表同步、客户跟进记录辅助表、上门看板、签约看板、设计师×渠道概览、底表只读保护 | 客户已明确需要 |
| 二期评估 | API实时同步、自动月报、渠道异常波动预警、目标达成提醒、AI自然语言问数 | 依赖接口能力或目标规则 |
| 不建议本期做 | 重建客户录入流程、替代装修云管家、重构全流程CRM/ERP、复杂财务核算 | 与客户当前诉求不符，易扩大范围 |

# 3. 需求理解与优先级确认

| 需求 | 客户表达/依据 | 业务影响 | 优先级 | 阶段 | 企业微信实现方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上门客户统计 | 希望了解主要进单渠道 | 帮助老板判断投放与渠道质量 | P0 | 一期 | 客户底表 + 上门看板，按渠道/人员/月度/年度统计 |
| 签约交定统计 | 希望看到签约交定情况 | 掌握签约转化与产值进展 | P0 | 一期 | 合同底表 + 签约看板，按人员/渠道/产值类型展示 |
| 签约排行榜 | 客户明确提出签约排行榜 | 快速识别销售/设计师业绩表现 | P0 | 一期 | 月度签约客户排行 + 年度渠道分布及排行榜 |
| 看板下钻 | 方案中要求点开定位具体客户信息及部门 | 管理层可从汇总数据回到一线明细 | P0 | 一期 | 看板指标关联客户/合同底表行 |
| 渠道可调整 | 客户问后续新增渠道能否调整 | 保证后续运营变化不影响看板 | P1 | 一期预留 | 渠道字段按系统枚举同步，新增后看板联动 |
| AI问数 | 知识库建议可作为后续AI助力方向 | 提升管理层自然语言查询效率 | P2 | 二期 | 基于看板数据配置AI问答/智能搜索 |

# 4. 业务流程设计

目标流程建议：装修云管家继续作为业务录入源，企业微信智能表格仅承接同步底表、看板可视化和客户跟进辅助，不改变一线人员原有录入习惯。

| 节点 | 来源/角色 | 输入 | 智能表格处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户录入/上门 | 设计师、业务员在装修云管家录入 | 客户信息、客户来源、上门时间、设计师/业务员 | 同步到“禁止修改！客户”只读底表 | 上门看板、渠道分布、人员分布 |
| 合同/签约 | 销售/财务在装修云管家维护合同 | 合同名称、金额、签约时间、负责人、关联客户 | 同步到“禁止修改！合同”只读底表 | 签约看板、产值排行、年度渠道排行 |
| 跟进补充 | 一线人员在智能表格补录 | 跟进类型、实际跟进时间、下次跟进时间、内容 | 写入“客户跟进记录” | 辅助管理层查看跟进过程 |
| 管理查看 | 老板、店长、商务负责人 | 打开企业微信看板 | 按角色展示上门/签约/渠道/人员维度 | 可下钻定位具体客户/合同 |

# 5. 企业微信方案总览

方案统一采用“企业微信入口 + 智能表格只读数据底座 + 上门/签约数据看板 + 权限保护 + 后续AI问数预留”的轻量建设方式。

| 能力层 | 能力说明 | 在本项目中的用途 |
| --- | --- | --- |
| 入口层 | 企业微信工作台/文档入口 | 老板、店长、商务负责人在企微内查看看板 |
| 数据层 | 智能表格同步底表 | 承接装修云管家的客户表和合同表，只读保护 |
| 分析层 | 智能表格看板/视图/筛选 | 呈现上门统计、签约排行、渠道分布、设计师概览 |
| 协作层 | 客户跟进记录与权限 | 一线人员补录跟进；不同角色查看不同看板 |
| 扩展层 | AI问数、自动月报、异常预警 | 二期基于稳定数据做智能查询和主动提醒 |

# 6. 智能表格交付设计

| 表名 | 表类型 | 用途 | 使用对象 | 交付判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁止修改！客户 | 只读同步底表 | 从装修云管家同步客户、上门、渠道、人员与进展信息，作为上门看板与下钻明细的数据源 | 系统同步写入；管理层/商务负责人只读查看 | 一期必做 |
| 禁止修改！合同 | 只读同步底表 | 从装修云管家同步合同、签约、金额、客户来源、设计师与业务员字段，作为签约看板的数据源 | 系统同步写入；老板/店长只读查看 | 一期必做 |
| 客户跟进记录 | 辅助记录表 | 在智能表格层补充跟进人、跟进类型、实际跟进时间、下次跟进时间和跟进内容 | 一线人员补录；管理层查看 | 一期建议 |
| 空（字段类型示例） | 测试/示例表 | 字段类型试验稿，不进入客户业务交付物 | 搭建参考 | 不纳入业务交付 |

客户底表核心字段（节选）：财务部、业务员、下次跟进时间、工程部经理、设计师总监、客服、工程监理、项目经理、设计师、预算员、客户姓名、性别、项目地址、手机号、备用号码、客户来源、上门时间、房屋类型、客户等级、签设计合同日期、合同编号、最近跟进时间、最近跟进内容、当前进展、添加人等。

合同底表核心字段（节选）：合同名称、客户、签约时间、签约时间-提取年月、合同金额、结算金额、收款金额、状态、负责人、创建人、创建时间、最近跟进内容、最近跟进时间、待结算金额、待收款金额、签署状态、签署时间、客户来源、设计师、业务员。

# 7. 看板与视图设计

| 看板/视图 | 使用对象 | 核心指标 | 筛选维度 | 下钻能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上门看板 | 老板、商务负责人 | 月度/年度上门客户数、渠道分布、设计师/业务员分布 | 客户来源、设计师、业务员、上门时间年月 | 支持，定位到客户底表具体客户行 |
| 签约看板 | 老板、店长 | 月度签约排行、年度签约产值、合同产值类型分布、年度渠道排行 | 签约时间、签约人、设计师、业务员、客户来源、合同金额 | 支持，定位到合同与关联客户明细 |
| 设计师×渠道概览 | 老板、店长、商务负责人 | 每位设计师来自不同渠道的上门与签约表现 | 设计师、客户来源、上门/签约时间 | 支持，定位明细并显示部门归属 |

# 8. 权限与数据保护设计

| 角色 | 新增权限 | 查看范围 | 可编辑字段 | 看板权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 老板 | 无 | 全公司客户/合同汇总与明细 | 不可编辑同步底表 | 上门看板、签约看板、设计师×渠道概览 |
| 店长 | 无 | 签约相关汇总与合同明细 | 不可编辑同步底表 | 签约看板 |
| 商务负责人 | 无 | 上门客户统计、渠道与人员维度 | 不可编辑同步底表 | 上门看板 |
| 设计师/业务员 | 可新增客户跟进记录 | 本人或授权范围内客户 | 客户跟进记录 | 个人相关视图 |
| 系统同步账号 | 写入同步底表 | 客户表/合同表 | 仅系统写入 | 无 |

# 9. 数据来源、系统对接与交付边界

本次数据来源以装修云管家客户表和合同表为准。若客户已有API能力，可评估定时同步或实时同步；若暂不具备API，则可采用导出导入/定期同步方式先跑通看板。无论采用何种方式，同步底表均需设置“禁止修改！”前缀与只读权限，避免人工编辑导致与源系统不一致。

交付边界：本期不改变装修云管家的录入流程，不重新设计客户管理、销售跟进、合同审批、财务核算等业务闭环；仅交付智能表格侧的数据承接、看板展示、下钻定位和权限保护。

# 10. 实施计划、报价口径与变更机制

| 阶段 | 工作内容 | 客户配合 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1：字段确认 | 确认客户表/合同表字段、同步方式、渠道与人员枚举 | 提供装修云管家字段清单或导出样例 | 字段映射表、同步范围确认 |
| 阶段2：底表搭建 | 创建只读客户底表、合同底表、客户跟进记录表 | 确认权限角色 | 智能表格基础结构 |
| 阶段3：看板配置 | 配置上门看板、签约看板、设计师×渠道概览 | 确认指标口径 | 可预览看板 |
| 阶段4：试跑与调整 | 校验数据准确性、调整筛选维度与下钻逻辑 | 提供测试数据并验收 | 上线版本、操作说明 |

报价口径建议：按“数据同步底表 + 看板数量 + 下钻能力 + 权限配置 + 试跑支持”进行估算。若后续新增业务流程录入、复杂API实时同步、AI问数、自动月报或异常预警，应作为新增模块单独评估。

# 11. 待客户确认问题与签署

| 待确认问题 | 确认原因 | 责任方 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装修云管家是否支持API同步，还是先采用导出/定时导入？ | 决定同步方式、工期与稳定性 | 客户/服务商 | 高 |
| 客户来源、产值类型、人员组织的当前枚举分别有哪些？ | 决定看板筛选与分组口径 | 客户 | 高 |
| 上门看板是否只看上门客户，还是包含未上门线索？ | 避免指标口径混乱 | 客户 | 高 |
| 签约金额使用合同金额、结算金额还是收款金额？ | 决定签约排行与产值统计口径 | 客户/财务 | 高 |
| 点击下钻后展示哪些客户/合同敏感字段？手机号是否需要脱敏？ | 涉及数据安全与权限控制 | 客户/管理层 | 中 |
| 客户跟进记录是否需要一线人员在智能表格补录？ | 决定是否启用辅助表 | 客户 | 中 |

客户确认：以上需求范围、一期/二期边界、数据来源、权限与看板口径经双方确认后，作为后续实施和验收依据。