服务商对客户的需求总结

客户核心痛点： 1. 订单全程靠人盯，节点容易遗漏 从意向金到交付有近10个关键节点（出图、量房、下单、拆单确认、灯带下单、送货、安装），全部靠人工记录和口头提醒，节点一多就容易漏、容易延误，没有系统性的超期预警。 2. 多角色协作没有统一视图 销售、设计师、量房人、安装督导各管一段，没有一张表能让所有人清楚地看到"这个订单现在到哪一步了"，信息传递靠群发消息，容易断档。 3. 售后问题追责不清 安装后客户反馈问题，问题归类、责任认定（是量尺错了、工厂生产问题、还是安装失误）没有系统记录，责任划分靠人工判断，纠纷多、效率低。 4. 每笔订单成本核算复杂 一笔订单涉及：运营成本、售后费用、垃圾清理费、进店礼、小红书推广费、外协量尺/画图/拆单费、各岗位提成（设计师/量尺/下单/安装督导）、平台费、刷卡手续费等近20项费用，全靠手工填写汇总，财务核算效率极低，且容易漏项。 5. 收款状态看不清，资金回收滞后 四阶段收款（意向金/转定/确单款/尾款）分散记录，没有统一的实收金额汇总视图，无法快速掌握"哪些订单还有尾款没收""总应收 vs 实收的缺口是多少"。 6. 售后周期长、完结率没有数据支撑 售后问题从开单到完结天数没有追踪，是否补单、补单进度、是否已送货、是否完结全靠人工记忆，管理层无法掌握售后整体状况。 客户要解决的问题及期望达到的效果： ① 销售订单全程追踪 从意向金 → 一稿出图 → 转定 → 量房 → 确单 → 下单工厂 → 拆单确认 → 灯带下单 → 送货 → 安装 → 尾款 → 售后完结，每个节点的时间、凭证、执行人统一记录，关键节点自动提醒超期。 ② 交付进度协同管理 销售订单与交付订单双表联动，安装督导员、设计师、销售员共用一个视图，随时知道"送货了没、安装了没、灯带有没有下单"。 ③ 售后问题结构化管理 售后问题要能按订单追溯，能归类（量尺问题/工厂问题/安装问题）、能认定责任人、能跟踪补单和完结状态。 ④ 每笔订单成本一键汇总 所有费用项逐笔录入后自动合计，财务可以按订单维度快速核算成本，配合实收金额反推每单利润。

服务商对客户交付物智能表格内容的说明

一、销售订单明细表 场景说明： 这是整个系统的核心主表，覆盖一笔订单从客户付意向金到售后完结的全生命周期。按收款阶段拆分为意向金→转定→确单→尾款四段，每段记录实付金额、凭证图片、时间节点，并内置超期自动提醒（一稿出图超期、下单超期、拆单确认超期、灯带下单超期、交付截止日超期）。同时汇总售后状态：是否完结、已完结数量、未完结数量。 使用角色： 销售员（录入订单、更新收款凭证）、设计师（更新出图时间）、量房人（上传量尺照片）、管理层（查看整体订单状态与收款进度） 二、交付订单明细表 场景说明： 聚焦订单从"工厂下单完成"到"安装完毕"的交付执行阶段。记录交货时间、灯带是否下单、是否送货与送货时间、付尾款时间、第一次安装情况及安装时间。与销售订单通过订单编号关联，让安装督导员有独立的工作视图，不必在主表中翻找。 使用角色： 安装督导员（更新送货/安装状态）、销售员（确认尾款与交付节点） 三、售后订单明细表 场景说明： 专门处理安装完成后的售后问题，每条售后记录关联对应的销售订单。记录问题统计数量、问题归类（量尺/工厂/安装等问题类型）、责任人认定，以及是否需要补单、补单工厂、补单时间、是否已送货补货、是否完结等跟进状态。 使用角色： 安装督导员（问题登记与跟进）、设计师/量房人（对应责任核实）、销售员（跟进客户满意度）、管理层（追责与成本分析） 四、财务订单明细表 场景说明： 以订单为维度归集所有成本费用，共21项费用字段，自动计算费用合计。费用类型分四类：一是运营类（运营成本/售后费用/垃圾清理费/进店礼/小红书推广费/客户维系费）；二是外协类（外协量尺/外协画图/拆单费用）；三是提成类（转介绍费用/设计师提成/设计师量尺提成/外协下单提成/安装督导提成）；四是平台类（3%平台费/刷卡手续费）。配合销售订单的实收总金额，可核算每单利润。 使用角色： 财务（录入各项费用、核对利润）、管理层（按单分析成本结构） 五、工作流程表 场景说明： 作为整套系统的操作SOP，定义每个流程节点的操作内容、对应操作的工作表、订单状态的变更，以及需要通知哪些角色（销售员/设计师/量房人/安装督导）。帮助团队成员明确"在哪个节点、该做什么、去哪张表操作、完成后通知谁"，降低新人上手门槛，减少信息遗漏。 使用角色： 全体成员参考，管理层维护更新