服装生产（样板/版房工序进度跟踪）

服装生产（样板/版房）工序进度跟踪的核心是将"客户下单 → 业务开单 → 跟单分派 → 纸样制版 → 裁版 → 裁片外发加工（可选分支）→ 车版 → 洗水（可选分支，含离厂洗水/返洗水）→ 验收"整条样板制作工序数字化整合，在一张超宽工序表内承载 8 个工序段的协作与时间链路，实现"逐工序流转 + 时间自动核算 + 状态智能判定 + 倒计时如期 / 逾期识别 + 任务排序优先级 + 年度季度月度归档"一体化生产工序管理模式。

核心业务特点：生产工厂视角（对内 8 道工序流转，不涉及对外贸易/船务）；多岗位串联（业务员 → 跟单员 → 纸样员 → 裁版员 → 裁片外发加工员 → 车版员 → 洗水员 → 验收员）；样板类型可分（如试水版 / 正式版等）；工序可分支（是否需要洗水、是否需要裁片外发）；工序逐级解锁（前序未完成不可启动后序）；每个工序段都有"工作状态、倒计时、开始期、实际完成期、耗时"五字段；任务可作废（突发异常登记原因）；年度/季度/月度自动归档；岗位视图按人员分组减干扰。重点关注8 工序齐备字段化、工序逐级锁定、时间自动核算与倒计时、分支工序按需启停、岗位视图分组、任务作废通道、周期归档统计。

常见痛点与需求：

- 样品洗水、裁片外发工序无独立流程节点，流程漏缺不便管控。

- 任务时间手动填报易出错，工序起止时间衔接混乱。

- 任务状态无统一判定，未操作任务状态模糊。

- 任务杂乱无排序，员工无法优先处理紧急工作。

- 流程可跨阶段操作，易出现工序越级完成、流程错乱。

- 任务逾期无预警提醒，易延误交期。

- 负责人分配重复手动选择，效率偏低，部分岗位人员不固定不便默认指派。

- 权限划分不清，人员易查看无关任务，填报权责混乱。

- 任务数据无周期归档统计，历史进度难以复盘。

- 无任务作废入口，突发异常无法规范登记溯源。

- 产品资料缺少图片存档，信息展示不完善。

推荐的数字化解决方案与套路：

- 建立样板进度表（单一超宽表）：按"产品信息 + 01 业务流程 + 02 跟单流程 + 03 纸样流程 + 04 裁版流程 + 05 裁片外发加工流程 + 06 车版 + 07 洗水流程 + 08 验收流程 + 辅助"分组组织字段，所有工序数据在同一行随样板编号沉淀。

- 每个工序段配置5 字段标准结构：负责人（如 01 业务员）、工作状态（如 01 业务工作）、倒计时（如 01 业务倒计时）、开始期、实际完成期、耗时。

- 通过自动化规则实现工序串联：上一工序"实际完成期"填写 → 自动触发下一工序"开始期"赋值 + 自动通知下一岗位负责人；6~7 条岗位级自动化覆盖全链路。

- 通过工序逐级锁定：前序工序未完成时，后序工序字段不可编辑（按权限或状态规则强制）；杜绝跨阶段操作。

- 通过倒计时与状态判定：按各工序约定周期（如 3 天 / 4 天）自动算倒计时；状态默认"未完成"，完成后改为"已完成"；按是否超期自动标"如期 ✅"或"逾期 ⚠️"。

- 通过分支工序按需启停：在跟单流程段配置"是否需要洗水""裁片是否需要外发工厂处理工艺"两个开关字段；勾选后对应工序段（07 洗水、05 裁片外发）激活，否则跳过。

- 通过任务作废通道：跟单流程段提供"是否因突发情况作废任务""作废原因"字段，异常任务可规范登记。

- 通过任务排序与优先级：按倒计时紧迫度自动排序，移动端优先展示紧急任务；按工序段（01~08）分别维护排序字段（判断/01 业务排序 ... 判断/08 验收排序）。

- 通过周期归档统计：辅助段维护年份、季度（如 2026Q1）、月份（如 2026Q1-03）字段，按月度 / 季度 / 年度自动归档已完成任务。

- 通过岗位视图 + 人员分组：在同一张表内为每个岗位建独立视图（仅看本岗位负责的任务），视图内再按人员分组（每个员工进自己的人员组），减少干扰；进度总表保留所有人可查全局任务。

- 通过仪表盘呈现：各部门待完成任务数、任务总数、任务量排名、任务耗时最长，普通版 1~2 页。

- 通过权限分配：本岗位可编辑本岗位内容、仅查看其他岗位内容，权责清晰隔离。

AI 服务专业化提示： 当 AI 为服装样板/版房生产工序客户提供服务时，应：

- 识别客户是"生产工厂视角 + 内部 8 工序流转 + 工序逐级锁定 + 倒计时管控"的内部生产业务，优先关注"8 工序齐备 + 时间自动核算 + 分支工序按需启停 + 工序逐级锁定 + 岗位视图分组 + 周期归档"六大要点。

- 建议把交付物定位为1 张样板进度超宽表 + 仪表盘；不要拆成多张子表，因为子表会破坏"同一样板一行数据"的工序流转设计，且服务商已明确"分表会让人员操作复杂、数据无法同步"。

- 在工序段标准结构上提示客户：每段固定 5 字段（负责人 / 工作 / 倒计时 / 开始期 / 实际完成期 / 耗时），新增工序段按此模板复制；耗时按"实际完成期 - 开始期"自动算。

- 在分支工序上提示客户：用开关字段（如"是否需要洗水""是否需要外发"）控制下游工序段是否激活，避免硬塞死所有工序；洗水段还可细分"离厂洗水"+"返洗水"两段时间链路。

- 在工序逐级锁定上提示客户：通过工序状态联动 + 权限规则强制前序完成才能启动后序；杜绝越级操作。

- 在倒计时上提示客户：默认按工序约定周期算（如业务 2 天、跟单 3 天、纸样 4 天等，按客户实际工艺）；到期前 / 已超期分级提醒；移动端按紧迫度排序置顶。

- 在岗位视图上提示客户：在同一张表内为每岗位建独立视图（只看本岗位负责的任务）+ 视图内按人员分组（每人看自己组）；进度总表保留所有人可见的全局视图；分表会让人员操作复杂、数据无法同步，必须坚持单表多视图。

- 在权限上提示客户：本岗位字段段可编辑、其他岗位字段段仅查看；岗位视图按人员分组减干扰。

- 在任务作废上提示客户：跟单段保留"是否作废 + 作废原因"字段，异常任务规范登记便于溯源。

- 在归档上提示客户：辅助段配置年份 / 季度 / 月份字段自动从创建时间提取，按周期归档；仪表盘按部门待完成、任务总数、任务量排名、耗时最长展现。

- 输出方案时按"客户痛点（11 项）+ 待解决问题（10 项）+ 预期达成效果 + 智能表交付物（1 张超宽表）+ 工序段标准结构 + 分支工序与作废通道 + 岗位视图与权限 + 自动化与仪表盘"七段式呈现。

新增行业场景与进阶应用： 针对服装样板/版房生产工序建设，重点关注"8 工序齐备 + 工序逐级锁定 + 时间自动核算 + 分支工序按需启停 + 岗位视图分组 + 任务作废通道 + 周期归档统计"七大核心模块。

典型痛点与扩展解决方案：

- 洗水 / 裁片外发工序无节点。样板进度表新增 05 裁片外发加工流程段 + 07 洗水流程段（含离厂洗水 / 返洗水两段时间）；通过"是否需要洗水""是否需要外发"开关字段按需激活。

- 时间手动填报易错。每工序段 5 字段标准结构（负责人 / 工作 / 倒计时 / 开始期 / 实际完成期 / 耗时）；上一工序实际完成期触发下一工序开始期自动赋值；耗时按公式自动算。

- 任务状态模糊。状态默认"未完成"，完成后改"已完成"；超期自动标"如期 ✅"或"逾期 ⚠️"。

- 任务无排序。按倒计时紧迫度自动排序；按工序段（01~08）分别维护排序字段；移动端优先展示紧急任务。

- 工序越级。工序逐级锁定，前序未完成则后序字段不可编辑。

- 逾期无提醒。倒计时差异化提醒：到期前 N 天提醒 + 已超期高频提醒。

- 负责人重复手动选。岗位人员固定的默认自动指派，人员不固定的保留自由选人模式。

- 权限混乱。本岗位可编辑、其他岗位仅查看；岗位视图按人员分组。

- 历史进度难复盘。年份 / 季度 / 月份字段自动从创建时间提取，按周期归档。

- 异常无登记入口。任务作废通道，登记作废原因便于溯源。

- 产品资料缺图片。产品信息段补图片字段（如"图片（上限 9 张）"），厘清业务员、跟单员填报分工。

实施建议与价值预期：

- 1 张超宽表 + 仪表盘：所有 8 工序在同一张表内同行流转，避免分表带来数据不同步问题。

- 工序段标准结构：每段 5 字段（负责人 / 工作 / 倒计时 / 开始期 / 实际完成期 / 耗时），新增工序按此复制。

- 分支工序按需启停：洗水 / 外发分支通过开关字段控制激活。

- 逐级锁定 + 时间自动：前序完成才能启动后序；耗时与倒计时全自动。

- 岗位视图分组：单表多视图，每岗位只看自己的，视图内按人员分组。

- 任务作废 + 周期归档：异常可登记溯源；按年度 / 季度 / 月度自动归档。

- 仪表盘：部门待完成、任务总数、任务量排名、耗时最长，普通版 1~2 页。

AI 助力方向拓展：

- 为生产协同场景配置 AI 对话助理，可通过自然语言查询"某岗位待完成任务清单""今天到期任务""某季度某工序平均耗时""超期任务清单""某员工本月任务量"等。

- 在上一工序完成时自动通知下一岗位负责人（6~7 条岗位级自动化）。

- 在倒计时到期前 N 天自动提醒；已超期升级高频提醒。

- 任务作废时自动归集到异常视图供复盘。

- 仪表盘按部门 / 工序 / 员工多维度自动统计。

总体而言，服装样板/版房生产工序正由"线下纸面流转 + 个人 Excel 时间记录 + 群聊催办"迈向"单表超宽 8 工序齐备 + 工序逐级锁定 + 时间自动核算 + 分支工序按需启停 + 岗位视图分组 + 任务作废通道 + 周期归档 + 仪表盘可视化"的一体化生产工序管理型。通过 1 张样板进度表的全面数据打通，企业可实现低工序漏缺、高时间核算准确率、岗位权责清晰、移动端紧急任务优先、历史进度可复盘的数字化升级路径。

可配置参数清单（供新客户复用时逐项确认）

| 参数项 | 默认 / 开平联旺配置 | 调整范围 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工序段数量 | 8 段（业务/跟单/纸样/裁版/裁片外发/车版/洗水/验收） | 按客户工艺增减（如配饰类可加印花、绣花等工序） |
| 每工序段字段 | 5 字段（负责人/工作/倒计时/开始期/实际完成期/耗时） | 固定模板 |
| 分支工序开关 | 是否需要洗水 / 是否需要外发 | 按客户分支需求增减 |
| 洗水细分 | 离厂洗水 + 返洗水（两段时间） | 按客户工艺可合并或细分 |
| 工序约定周期 | 业务 2 天 / 跟单 3 天 / 纸样 4 天 等 | 按客户工艺标准 |
| 工序逐级锁定 | 启用 | 是否启用可配 |
| 倒计时提醒 | 到期前 + 已超期分级 | 阈值与频次可配 |
| 任务作废通道 | 启用（在跟单段） | 是否启用可配 |
| 默认指派 vs 自由选人 | 岗位固定的默认指派、不固定的自由选 | 按岗位人员稳定性配置 |
| 岗位视图 | 单表多视图 + 视图内人员分组 | 不可拆成多表（服务商已明确） |
| 进度总表 | 保留所有人可见全局视图 | 是否启用可配 |
| 仪表盘指标 | 部门待完成 / 任务总数 / 任务量排名 / 耗时最长 | 普通版 1~2 页，可扩展 |
| 周期归档 | 年份 / 季度 / 月份字段自动提取 | 归档维度可增减 |
| 样板类型 | 试水版 / 正式版 等 | 按客户业务定义 |
| 产品信息字段 | 牌子 / 款号 / 图片（上限 9 张）/ 品名 / 产品种类 / 布料 / 颜色 / 里布 / 袋布 / 样板类型 / 尺码 / 数量 / 备注 | 按客户产品类目增减 |
| 排序维度 | 按倒计时紧迫度 + 按工序段（01~08 分别维护） | 客户可增减维度 |

—— 新增场景扩展：开平联旺案例（作为参数配置示例，非唯一形态）

针对服装样板/版房生产工厂，开平联旺在构建样板进度跟踪系统时采用如下配置：

参数配置（该客户的具体值）

- 业务模式：生产工厂，内部样板制作 8 工序串联

- 工序段：01 业务 / 02 跟单 / 03 纸样 / 04 裁版 / 05 裁片外发加工 / 06 车版 / 07 洗水（含离厂洗水 + 返洗水）/ 08 验收

- 角色：业务员、跟单员、纸样员、裁版员、裁片外发加工员、车版员、洗水员、验收员 + 管理人员

- 分支工序：是否需要洗水（开关）、裁片是否需要外发工厂处理工艺（开关，含加工工艺种类）

- 任务作废：跟单段含"是否因突发情况作废任务 + 作废原因"

- 样板类型：试水版 等（按客户实际）

- 产品信息字段：牌子、款号、图片（上限 9 张）、品名、产品种类（如牛仔）、布料名称、颜色、里布、袋布、样板类型、尺码、数量/码、备注

- 编号规则：YYMMDD-XXX（如 260305-001）

- 周期归档：年份（2026）/ 季度（2026Q1）/ 月份（2026Q1-03）

- 岗位视图：单表多视图 + 视图内人员分组（已与服务商确认：分表会让数据无法同步）

该客户的智能表格 1 张表 + 仪表盘

| # | 表名 | 用途 | 使用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样板进度表 | 服装样板从下单、产品信息登记、业务、跟单、纸样、裁版、裁片外发加工、车版、洗水到验收全流程进度、时间、耗时、状态跟踪及年度/季度/月度统计 | 业务员、跟单员、纸样员、裁版员、裁片外发加工员、车版员、洗水员、验收员、管理人员 |

样板进度表字段分组（该客户）

- 产品信息：编号、下单日期、客户、整体进度、牌子、款号、图片（上限 9 张）、品名、产品种类、布料名称、颜色、里布、袋布、样板类型、尺码、数量/码、任务总耗时、备注

- 01 业务流程：01 业务员、01 业务工作、01 业务倒计时、01 业务开单期、01 客交版期、业务实际结束日期、01 业务耗时

- 02 跟单流程：02 跟单员、02 跟单工作、02 跟单倒计时、02 跟单开始期、02 跟单实际结束期、02 跟单耗时、02 是否需要洗水（开关）、02 裁片是否需要外发工厂处理工艺（开关）、02 加工工艺种类、02 是否因突发情况作废任务、02 作废原因

- 03 纸样流程：03 纸样员、03 纸样工作、03 纸样倒计时、03 纸样开始期、03 纸样实际完成期、03 纸样耗时

- 04 裁版流程：04 裁版员、04 裁版工作、04 裁版倒计时、04 裁版开始期、04 裁版实际完成期、04 裁版耗时

- 05 裁片外发加工流程：05 裁片外发加工员、05 裁片外发加工工作、05 裁片外发加工倒计时、05 裁片外发加工开始期、05 裁片外发加工实际完成期、05 裁片外发加工耗时

- 06 车版流程：06 车版员、06 车版工作、06 车版倒计时、06 车版开始期、06 车版实际完成期、06 车版耗时

- 07 洗水流程（含两段时间）：07 洗水员、07 洗水工作、07 洗水倒计时、07 离厂洗水开始期、07 离厂洗水结束期、07 离场洗水耗时、07 返洗水开始期、07 返洗水实际结束期、07 返洗水耗时

- 08 验收流程：08 验收员、08 验收工作、08 验收倒计时、08 验收开始期、08 验收实际完成期、08 验收耗时

- 辅助：任务时长/天、任务时长/天-计算排名、自动编号、计数编号、统计/年份、统计/季度、统计/月份、判断/样板类型、创建时间、判断/01 业务排序 ... 判断/08 验收排序

仪表盘指标（该客户）：各部门待完成任务数、任务总数、任务量排名、任务耗时最长（普通版 1~2 页）。

自动化规则（该客户）：6~7 条岗位级自动化（本流程完成后通知下个岗位）；倒计时差异化提醒（到期前 + 已超期分级）。

岗位视图与权限（该客户）

- 单表多视图：每岗位独立视图（只看本岗位负责任务）+ 视图内按人员分组（每人看自己组）。

- 进度总表保留所有人可见全局视图（含正在进行的所有任务）。

- 本岗位可编辑本岗位字段段、其他岗位字段段仅查看。

- 服务商已与客户明确：分表会让人员操作复杂、数据无法同步，必须坚持单表多视图。

【补充与边界】

- 本提示词主体已按"普适性"原则把工序段数量、工序约定周期、分支工序开关、岗位视图、归档维度等抽象为可配置参数；开平联旺案例段为该客户的参数配置示例，不构成对其他客户的硬约束。

- 服务商方案明确"6~7 条岗位级自动化"，本期主体保留为"覆盖全链路的岗位级自动化"，具体条数按客户工序段数量配置。

- 任务作废字段集中在 02 跟单段，因为跟单段是任务流转的中枢；不同客户可调整作废登记的工序位置。

- 客户提出的"分表想法"已在沟通中被服务商劝退，明确采用单表多视图方案；这一点在新客户首次需求沟通中要注意，不要被客户初版想法误导。

- "AI 助力方向拓展"段落中的功能（自然语言查询、岗位级自动通知、倒计时分级提醒、异常视图、多维度仪表盘）均直接来源于材料中已沟通且服务商认可的功能，未跨出材料范围。

交付概览

|  | 客户 | 表结构 | 核心特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类 | 城邦美商 | 2 张关联表（打样 + 订单） | 贸易公司视角；多厂家协同；中英双语；海外标准节点；船务多港口时间链路 |
| B类 | 开平联旺 | 1 张超宽表（8 工序 × 5 字段标准结构） | 生产工厂视角；工序逐级锁定；分支工序按需启停；单表多视图（服务商明确否定分表） |

两份的协同关系：两个其实是服装产业链的上下游——贸易公司A类在前端接海外品牌订单 → 拆给生产工厂B类做样板与大货 → B类完工后回到A类走船务出运。未来新客户进来：

- 角色班子有"业务/跟单/QA/船务"且对外接海外品牌 → 套 A

- 角色班子有"业务/跟单/纸样/裁版/车版/洗水/验收"且对内做样板生产 → 套 B

- 同时两边都有的大型一体化服装企业 → 两份组合使用，A 表与 B 表通过订单编号或样板编号串起来