【智能纪要】【贝尔高林】智能表搭建沟通

一、概览

| 会议主题： | 【贝尔高林】智能表搭建沟通 |
| --- | --- |
| 会议时间： | 2026年04月23日 14:30-15:30 |
| 参会人： | @徐伦(徐伦·微盛AI)@云丽(云丽·微盛AI)@John W. TAN@King Paolo P. LOOC |
| 云录制： | 【贝尔高林】智能表搭建沟通 |

二、智能总结

讨论了智能表格在项目管理中的应用，包括项目身份、项目节点、项目状态等字段。同时，也讨论了如何通过实时翻译功能解决跨国团队沟通问题。此外，还讨论了关于项目进度、人力占比、财务数据等方面的内容，并对智能表格的设计进行了深入探讨。在讨论过程中，参会者提出了一些关于表格结构、数据来源、权限控制等方面的问题，并对这些问题进行了详细的解答。最后，大家一致认为，智能表格在项目管理中具有很大的应用潜力，可以有效地提高项目管理的效率和透明度。

三、会议摘要

这是一场关于智能表格系统优化的项目讨论会。会议围绕如何利用智能表格改进项目管理流程展开，重点讨论了表格结构设计、多语言支持、人力分配与财务追踪等功能模块的优化需求。参会人员就系统自动化提醒、数据权限控制、人力投入计算方式等具体问题进行了深入交流。

●  项目管理智能表格介绍

୦ 介绍了基于Excel的项目管理表升级为智能表格的demo，主要包含项目总表（project master）、任务安排表（task schedule）、财务追踪表（payment tracker）等模块。

୦ 项目总表包含项目编号、名称、状态、时间线、财务信息等字段，并支持自动高亮风险项目。

୦ 财务部分包含开票金额、回款进度、预计回款时间等，支持自动计算和提醒功能。

●  人力管理功能讨论

୦ 任务安排表可显示各成员在不同任务中的人力投入占比（当前为百分比，后续将改为小时制），并自动计算总人力负荷。

୦ 当成员人力负荷超过50%时会触发告警提示，便于团队负责人调整任务分配。

୦ 支持按区域（如越南办公室、香港办公室）筛选和查看人力分配情况。

●  财务流程优化

୦ 将增加开票提醒功能，根据项目阶段自动触发开票通知（如概念设计阶段结束后需开票）。

୦ 支持多币种（人民币/港币/美元）记录和汇率换算功能，财务人员可定期更新汇率表。

୦ 合同金额等敏感财务信息将设置权限控制，仅限特定人员查看。

●  系统功能改进方向

୦ 项目编号将同时支持营销阶段的P编号和财务阶段的Project编号两种标识。

୦ 界面语言支持中英文切换（系统字段自动切换，手动录入字段需统一语言）。

୦ 计划通过企业微信机器人实现任务状态更新，减少人工填表操作。

●  数据分析需求

୦ 将增加项目成本分析功能，通过投入人天数和基础薪资计算项目人力成本。

୦ 支持定期（半年/年）生成项目超支预警报告，对比实际投入与预算。

四、会议待办

- 在会后优化项目表结构，收集同事的反馈和建议以便更好地投入实际使用

- 在项目总表中添加开票和回款提醒功能，以便根据项目进度自动触发

- 生成一个汇率表以便在系统中进行实时货币换算

- 在系统中实现自动切换语言功能，以便用户根据需要选择中文或英文

- 在群里同步红色字部分的内容，以便大家了解

- 测试企业微信智能机器人是否能在群里帮助填写表格

- Adjust the allocation of project hours to accommodate changes in project duration and workload.

- View the project schedule and adjust the workload and manpower allocation as needed to ensure project progress and cost control.

— 以上内容由机器自动生成，仅供参考 —

【智能纪要】【贝尔高林】智能表搭建沟通

一、概览

| 会议主题： | 【贝尔高林】智能表搭建沟通 |
| --- | --- |
| 会议时间： | 2026年04月23日 14:30-15:30 |
| 参会人： | @徐伦@云丽@John W. TAN@King Paolo P. LOOC |
| 文字转写： | 转写_【贝尔高林】智能表搭建沟通 |

二、智能总结

讨论了智能表格在项目管理中的应用，包括项目身份、项目节点、项目状态、阶段定义、财务回款进度等内容。同时，也探讨了如何通过实时翻译功能解决跨国团队沟通问题。此外，还讨论了关于项目人力分配、任务安排、项目进度跟踪等方面的问题，并对智能表格的优化方向进行了探讨。最后，会议决定根据讨论结果对智能表格进行小幅调整，并鼓励大家在使用过程中提出意见和建议。

三、会议摘要

这是一场关于项目管理智能表格的演示与讨论会。会议主要展示了如何利用智能表格优化项目进度跟踪、人力分配和财务管理的流程。参会者就表格的功能设计、数据关联和权限控制等方面提出了问题和建议。

●  智能表格Demo介绍

୦ 徐先生介绍了基于Excel升级的智能表格Demo，用于项目管理，包含项目总览、任务分配、财务追踪等功能，支持多语言实时翻译。

୦ 项目总表（Project Master）包含项目编号、名称、时间线、状态、财务进度等字段，高风险项目会高亮显示。

୦ 财务模块支持开票金额、未回款金额、汇率换算（多币种），并可根据预计回款时间自动提醒。

୦ 人力分配模块支持按角色/区域筛选视图，员工可填写任务工作量百分比（后续改为小时制），系统自动计算总负荷并支持超负荷预警。

●  关键功能讨论与优化

୦ 项目编号规则确认：每个项目保留Proposal Number（前期）和Project Number（财务生成），系统需同时支持两个编号字段。

୦ 任务进度提醒优化：计划通过企业微信机器人自动更新实际完成时间，避免人工填表；若不可行则需手动填写实际结束时间。

୦ 人力统计单位调整：将工作量占比（百分比）改为具体小时数，更精准反映资源投入。

୦ 权限控制：财务金额字段可设置分级查看权限，确保敏感数据仅特定人员可见。

●  扩展需求与未来规划

୦ 成本监控：未来需增加项目人力成本与预算的对比功能，但薪资数据不直接纳入系统。

୦ 多区域项目支持：需解决同一项目在不同区域并行时，阶段进度和开票的独立追踪问题。

୦ 数据分析：长期需积累数据以评估各类型项目的标准工时，优化资源分配策略。

四、会议待办

- 在会后优化项目表结构，以便更好地投入实际使用

- 在项目总表中添加支付提醒功能，以便根据项目进度自动提醒相关人员开票和回款

- 调整项目阶段预计时间以适应项目进度的变化，并在系统中更新时间节点

- 在项目设计阶段结束时，实现一个自动开票提醒功能以优化工作流程

- 测试企业微信智能机器人是否能够自动更新任务完成时间

- 调整项目时间分配表以使用小时而非百分比，并进行相应调整

- 根据今天沟通的内容，对表格进行小幅调整以便更好地反映项目情况

- 查看并解决会议中提到的录像问题，确保内容顺利传达

— 以上内容由机器自动生成，仅供参考 —