# 贝尔高林--设计行业--项目管理--江苏微盛方案1

# 一、项目背景与客户痛点

客户名称：BeltCollins贝尔高林（国际设计公司）
客户规模：约50人
所属行业：设计/景观建筑
办公地点：中国大陆、香港、东南亚（越南、泰国等）多地办公

## 核心痛点

项目管理依赖本地Excel，信息分散在聊天记录和个人表格中，管理层无法在一个界面全局掌握所有项目状态

人力投入占比靠Team Leader手工统计，每周需逐个收集员工数据再由人力同事录入Excel汇总，流程繁琐且数据滞后

多项目并行时资源分配不透明，管理者难以实时了解每位员工的工作量分配和是否存在过度分配（如单项目投入超50%）

回款/开票跟踪与项目脱节，财务部门有独立发票台账但无法关联到具体项目

团队人员信息（职位、头衔、所属团队、所在区域）维护分散，更新不及时

缺少自动化提醒机制，项目里程碑到达、任务到期等关键节点依赖人工跟进，容易遗漏

各地办公室数据混在一起，缺少按地域/角色区分的数据权限控制

## 客户期望达到的效果

一站式项目管理看板：在一个表格内看到所有项目的编号、名称、时间线、状态、负责人、财务进度等核心信息

智能化人力调度：自动计算每位员工的工时投入占比/小时数，超负荷自动预警，支持按角色和区域切换视图

业务流程自动化：回款全链路跟踪、项目阶段流转自动提醒开票、任务完成通知安排人更新后续任务

数据权限精细化：公司高管查看全公司数据，各地成员仅查看所属区域数据，敏感财务字段权限控制

移动端友好：与企业微信打通，手机端随时随地查看操作，消息通知直达相关人员

# 二、智能表整体架构设计

本方案基于企业微信智能表格，为贝尔高林搭建一套完整的项目管理系统，包含3大业务模块 + 2张辅助配置表，各表之间通过字段关联实现数据联动。

| 模块类型 | 子表名称 | 用途说明 | 使用角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心模块 | Project Master （项目总表） | 项目编号、名称、时间线、状态、财务进度等核心信息，高风险项目自动高亮 | 全员 / 管理层 |
| 核心模块 | Task Schedule （任务调度表） | 各成员在不同任务中的人力投入（小时制），自动计算总负荷，超负荷预警 | 员工 / Team Leader |
| 核心模块 | Payment Tracker （财务追踪表） | 开票金额、回款进度、预计/实际回款时间、多币种汇率换算 | 财务 / 项目负责人 |
| 辅助表 | Team Roster （团队名册） | 团队成员信息：职位、头印、所属团队、所在区域、是否为团队领导 | HR / 人力部门 |
| 辅助表 | Exchange Rate Reference （汇率参考表） | 币种代码、中文名、英文名、汇率（人民币/港币/美元等） | 财务人员 |

# 三、Project Master（项目总表）详细设计

## 3.1 表格定位

作为整个项目管理系统的核心主表，记录每个项目的全生命周期信息，是所有其他子表的数据源头。

## 3.2 核心字段清单

| 字段名称 | 说明 | 字段类型 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号（Proposal Number） | 前期营销阶段生成，如P开头编号 | TEXT |
| 项目编号（Project Number） | 财务阶段生成，如2019066格式（年份+序号） | TEXT |
| 项目名称（中文） | 项目中文名称 | TEXT |
| 项目名称（英文） | 项目英文名称 | TEXT |
| 项目状态 | 进行中(Active) / 有风险(Risk) / 已完成(Closed) 等 | 单选 |
| 开始时间 | 项目实际/计划开始日期 | 日期 |
| 结束时间 | 项目实际/计划结束日期 | 日期 |
| 当前所处阶段 | 概念设计(SPA One)/方案设计/扩初/施工图等 | 单选 |
| 所在城市/省份 | 项目地理位置，支持中国省份或海外区域 | 文本 |
| 所在区域 | 中国大陆/香港/东南亚（越南/泰国等） | 单选 |
| 项目负责人 | 项目总览的负责人和指导者 | 人员 |
| 项目指导者 | 项目指导/审核人 | 人员 |
| 已关联任务数 | 该项目下关联的任务数量（自动统计） | 数字 |
| 开票金额 | 已开票金额（关联Payment Tracker） | 货币 |
| 未回款金额 | 尚未回款的金额 | 货币 |
| 预计回款时间 | 预计收到款项的时间 | 日期 |
| 实际回款时间 | 实际收到款项的时间 | 日期 |
| 项目描述 | 项目简要说明 | 多行文本 |

## 3.3 关键功能

高风险项目自动标红/高亮显示（基于状态字段判断）

支持按状态（进行中/有风险/已完成）、时间范围等多维度筛选视图

根据地理位置（中国大陆/香港/东南亚）创建独立视图，方便各区域关注自身数据

双项目编号体系：同时支持Proposal Number（前期）和Project Number（财务阶段）

# 四、Task Schedule（任务调度表）详细设计

## 4.1 表格定位

用于记录每位员工在各项目中的具体任务及工时投入，是人力管理的核心数据来源。支持自动计算总人力负荷并触发超载预警。

## 4.2 核心字段清单

| 字段名称 | 说明 | 字段类型 |
| --- | --- | --- |
| 关联项目 | 所属项目（关联Project Master） | 关联字段 |
| 任务名称/描述 | 具体任务内容说明 | 文本 |
| 负责人 | 执行该任务的员工 | 人员 |
| 人力投入（小时） | 该任务的实际工时投入（从百分比改为小时制） | 数字 |
| 任务状态 | 进行中 / 已完成 / 待开始 | 单选 |
| 计划开始时间 | 任务计划开始日期 | 日期 |
| 计划结束时间 | 任务计划结束日期 | 日期 |
| 实际开始时间 | 任务实际开始日期 | 日期 |
| 实际结束时间 | 任务实际完成日期（可由机器人自动填写） | 日期 |
| 任务阶段 | 属于项目的哪个设计阶段 | 单选 |
| 所属办公室 | 中国大陆 / 香港 / 越南 / 泰国等 | 单选 |
| 角色 | Designer / Team Leader / 指导者 等 | 单选 |

## 4.3 关键功能

自动计算每位员工在多个项目上的总人力负荷（Total Manpower）

当某员工在单个项目投入超过50%时自动触发告警提示

支持按角色（Designer/Team Leader等）筛选查看各项目的人力分布

支持按办公室/区域（越南办/香港办/大陆办）切换视图

与Team Roster联动，查询员工时可看到其人力占比及当前投入情况

计划改为周度自动提醒Team Leader维护任务数据

后续将人力单位从百分比(%)改为具体小时数，更精准反映资源投入

# 五、Payment Tracker（财务追踪表）详细设计

## 5.1 表格定位

用于跟踪每个项目的开票和回款情况，解决此前财务发票台账与项目脱节的问题。支持多币种管理和自动提醒功能。

## 5.2 核心字段清单

| 字段名称 | 说明 | 字段类型 |
| --- | --- | --- |
| Project Code | 关联项目编号（对应Project Master的项目编号） | 关联字段 |
| 项目名称 | 关联项目名称 | 关联字段 |
| 开票金额 | 该次开票的金额 | 货币 |
| 未回款金额 | 尚未收回的金额 | 货币 |
| 币种 | 人民币 / 港币 / 美元 等 | 单选 |
| 预计回款时间 | 预计收到款项的日期 | 日期 |
| 实际回款时间 | 实际收到款项的日期 | 日期 |
| 开票状态 | 已开票 / 待开票 / 已回款 | 单选 |
| 备注 | 补充说明 | 文本 |

## 5.3 关键功能

根据项目阶段自动触发开票提醒（如概念设计阶段结束后自动通知相关人员开票）

多币种记录 + 汇率表定期更新换算（人民币/港币/美元等）

财务敏感字段设置权限控制，仅特定角色（如财务/高管）可查看合同金额

回款流程全链路跟踪：开票 → 预计回款 → 实际回款

与Project Master通过Project Code关联，实现项目维度的财务视图

# 六、数据权限与安全设计

针对贝尔高林多地办公的特点，设计了基于角色的数据权限控制策略：

| 角色/层级 | 数据可见范围 | 特殊权限 |
| --- | --- | --- |
| 公司高管 / 职能部门 | 全公司所有项目数据 | 可查看财务敏感字段 |
| 各地办公室成员 | 仅所属办公室（如香港办/深圳办/泰国办）相关数据 | 仅查看自己参与的项目 |
| 财务人员 | 负责的开票和回款相关数据 | 可查看和维护Payment Tracker |
| 普通员工 | 自己参与的项目及相关任务数据 | 可填写自己的工时投入 |

# 七、自动化与扩展规划

企业微信机器人集成：在群内自动通知任务分配、提醒填写工时；员工完成任务后机器人自动通知安排人更新后续任务

语言切换：系统字段支持中英文自动切换（利用企微实时翻译能力），手动录入字段需统一语言规范

人力单位优化：从百分比(%)改为具体小时数，更精准反映资源投入，便于成本核算

项目成本分析：通过投入人天数 × 基础薪资计算项目人力成本（薪资数据不直接纳入系统，由外部计算后录入）

多区域并行项目支持：同一项目在不同区域并行时，独立追踪各区域的阶段进度和开票情况

AI能力预留：后续考虑接入AI实现智能填报、异常检测、工时预测等功能

周度/月度报表：定期生成项目进度报告、人力负荷报告、回款情况报告

# 八、后续实施待办

1. 优化项目表结构，收集同事反馈意见以便更好地投入实际使用

2. 在Project Master中添加开票和回款提醒功能，根据项目进度自动触发

3. 生成汇率表（Exchange Rate Reference）以便系统中进行实时货币换算

4. 测试企业微信智能机器人是否能在群里帮助自动填写表格

5. 将Task Schedule中的人力单位从百分比调整为小时制

6. 根据沟通内容对表格进行小幅调整优化