设计/景观建筑行业（跨国多区域项目管理）

设计/景观建筑行业（含规划、景观、CAD、绘图、软景种植等多专业线）项目管理的核心是将"商机立项 → 任务分解 → 团队调配 → 进度跟踪 → 开票回款"全生命周期数字化整合，打通项目主数据、任务调度、团队人力、阶段定义、财务回款、汇率配置、地域配置多向数据，实现"项目主表 + 任务调度 + 财务追踪 + 团队名册 + 阶段定义 + 汇率参考 + 省份/地域辅助"一体化运营模式。

核心业务特点：跨国/跨区域多办公室协同（中国大陆 / 香港 / 东南亚等）；多专业线协作（设计、CAD、绘图、软景种植等）；项目从前期 Proposal 到财务阶段 Project 生成两套编号；多币种结算（人民币 / 港币 / 美元等）+ 汇率定期维护；多语言界面（中英文切换）；按角色与区域做精细数据权限控制。重点关注项目全生命周期可见、人力投入实时可视化、超负荷预警、回款全链路跟踪、阶段标准化、跨区域权限隔离。

常见痛点与需求：

- 项目管理依赖本地 Excel + 微信群聊，信息分散，管理层无法在一个界面全局掌握所有项目状态。

- 人力投入占比靠 Team Leader 手工统计，每周逐个收集再由人力同事录入汇总，流程繁琐、数据滞后。

- 多项目并行时资源分配不透明，难以实时了解每位员工的工作量分配和是否过度分配（如单项目投入超 50%）。

- 回款 / 开票跟踪与项目脱节，财务部门有独立发票台账但无法关联到具体项目。

- 团队人员信息（职位、头衔、所属团队、所在区域）维护分散，更新不及时。

- 缺少自动化提醒机制，项目里程碑到达、任务到期等关键节点依赖人工跟进，容易遗漏。

- 各地办公室数据混在一起，缺少按地域 / 角色区分的数据权限控制。

- 跨国团队中英文混用，沟通效率受限。

推荐的数字化解决方案与套路：

- 建立**Project Master（项目主表）**作为系统核心：承载项目全生命周期信息（双编号、中英文项目名、状态、时间线、阶段、所在城市/省份、所在区域、项目负责人、项目指导者、已关联任务数、开票金额、未回款金额、预计/实际回款时间、项目描述等），高风险项目自动高亮；按状态、时间、地域多维度筛选视图。

- 建立Task Schedule（任务调度表）：通过 Proposal ID 关联项目主表，记录每位员工在各项目中的任务、人力投入（小时制）、任务状态、计划/实际起止时间、任务阶段、所属办公室、角色；自动计算总人力负荷、超 50% 阈值自动告警；按角色与办公室切换视图。

- 建立Payment Tracker（财务追踪表）：通过 Project Code 关联项目主表，记录开票金额、未回款金额、币种、预计/实际回款时间、开票状态；按项目阶段触发开票提醒；多币种支持，调用汇率参考表换算。

- 建立Team Roster（团队名册）：作为独立的人力信息库，承载团队成员的姓名、职级、所属团队、负责区域、联系方式、人力来源（分公司或外包）和支持方信息；支撑任务调度表中的人员分配。

- 建立Project Status Definition（项目阶段定义配置表）：标准化定义项目各阶段名称及说明（含景观设计规划阶段、景观设计阶段、特殊阶段、本地化阶段、项目调度运营阶段等），作为项目主表 Status 字段的参照标准，确保全公司阶段口径一致。

- 建立Exchange Rate Reference（汇率参考配置表）：维护币种代码、中文名、英文名、汇率值，供财务追踪等多币种模块换算引用；财务定期更新。

- 建立China Provinces（中国省份隐藏辅助表）：为项目主表"Province / 省份"字段提供标准化下拉选项，系统自动引用、用户不直接操作。

- 通过基于角色 + 区域的精细权限控制：高管 / 职能部门可见全公司数据；各地办公室成员仅可见所属办公室相关数据；财务可见敏感财务字段；普通员工仅可见自己参与的项目与任务。

- 通过自动化规则实现：项目阶段流转（如概念设计阶段结束自动通知开票）、任务到期到达提醒、超负荷预警、机器人自动更新任务实际完成时间。

- 通过企业微信端实现移动端访问与消息通知直达相关人员；系统字段支持中英文自动切换（依托企微实时翻译能力），手动录入字段需统一语言规范。

AI 服务专业化提示： 当 AI 为设计/景观建筑行业跨国客户提供服务时，应：

- 识别客户是"跨国 + 多区域 + 多专业线 + 多币种 + 多语言"的项目交付管理业务，优先关注"全局可见、人力实时可视、超负荷预警、回款全链路、阶段标准化、跨区域权限隔离、双编号体系、多币种汇率"八大要点。

- 建议先把 7 张表（3 张核心 + 2 张辅助配置 + 1 张人力名册 + 1 张地域辅助）一次性搭起来，再叠加自动化规则与权限控制。

- 在项目编号上，提示客户：保留双编号体系——前期营销阶段 Proposal Number（P 开头）+ 财务阶段 Project Number（如年份+序号），系统同时承载两个编号字段。

- 在阶段标准化上，提示客户：以 Project Status Definition 表作为状态字段的唯一字典，避免各办公室阶段称谓不统一；阶段类型可分组（如景观设计规划 / 景观设计 / 特殊阶段 / 本地化阶段 / 项目调度运营等）。

- 在人力投入上，提示客户：人力单位由百分比改为小时制，更精准反映资源投入；超阈值（默认 50%）自动告警，按角色 / 办公室切换视图；与 Team Roster 联动可看到员工人力占比与当前投入。

- 在财务回款上，提示客户：开票 → 预计回款 → 实际回款全链路追踪；按项目阶段触发开票提醒（如概念设计阶段结束触发开票通知）；多币种调用汇率参考表换算；合同金额等敏感字段做权限控制。

- 在多语言上，提示客户：系统字段支持中英文自动切换（企业微信实时翻译），手动录入字段需统一语言规范（避免中英混录导致数据混乱）。

- 在权限上，提示客户：按"角色 + 区域"双维度配置——高管全公司、各地成员仅本办公室、财务可见敏感字段、普通员工仅自己参与的项目；移动端通过企业微信打通，消息直达相关人员。

- 在自动化扩展上，提示客户：通过企业微信机器人实现任务状态自动更新、超负荷预警、阶段流转提醒、开票/回款提醒；后续可接入 AI 能力做智能填报、异常检测、工时预测。

- 输出方案时按"项目背景与客户痛点 + 智能表整体架构设计 + 各核心表详细设计（定位 / 字段 / 关键功能）+ 数据权限与安全设计 + 自动化与扩展规划 + 后续实施待办"六段式呈现。

新增行业场景与进阶应用： 针对设计/景观建筑跨国公司（约几十至百人规模）的项目管理建设，重点关注"项目全局可见、人力小时制可视化、回款全链路、阶段标准化、多区域权限隔离、多币种汇率管理、多语言界面"七大核心模块。

典型痛点与扩展解决方案：

- 项目信息分散在 Excel 与聊天记录。Project Master 作为唯一主表，所有项目核心信息收敛到此；其他子表通过项目编号关联引用。

- 人力靠手工每周收。Task Schedule 由员工自助按任务录小时数（早期为百分比），系统自动算总负荷；超 50% 自动告警；按角色 / 办公室切换视图。

- 财务台账与项目脱节。Payment Tracker 通过 Project Code 关联项目主表，按项目维度查看开票/回款；按阶段触发开票提醒。

- 跨国币种结算混乱。Exchange Rate Reference 维护多币种对人民币的汇率，财务定期更新；Payment Tracker 调用换算；币种字段含人民币 / 港币 / 美元等，按客户行业增减。

- 阶段称谓各地不统一。Project Status Definition 配置表标准化阶段名称（含中英文）+ 阶段类型分组，作为项目主表 Status 字段唯一字典。

- 团队信息维护分散。Team Roster 作为独立人力信息库（含人力来源 / 支持方信息），支撑任务调度的人员分配。

- 跨区域数据安全。按角色 + 区域双维度权限配置，各办公室仅看自己区域；敏感财务字段单独权限。

- 跨国团队中英文混用。系统字段中英文自动切换（企微实时翻译），手动录入字段统一语言。

- 任务到期/阶段流转无提醒。机器人在企业微信群自动更新任务状态、提醒填工时；项目阶段流转触发开票通知；超负荷自动预警。

- 多区域并行项目独立追踪。同一项目在不同区域并行时，按"所在区域"字段独立追踪各区域阶段进度与开票（每个区域可独立维护 Payment Tracker 行）。

实施建议与价值预期：

- 7 张表先行：3 张核心（项目主表 / 任务调度 / 财务追踪）+ 1 张人力（团队名册）+ 2 张配置（阶段定义 / 汇率参考）+ 1 张辅助（中国省份）一次性搭起。

- 小时制人力：从百分比改为小时制，精准反映投入，便于后续做项目人力成本分析（投入人天数 × 基础薪资，薪资由外部计算后录入，不直接纳入系统）。

- 回款链路：开票 → 预计回款 → 实际回款 → 自动提醒，财务与项目联动。

- 权限隔离：角色 + 区域双维度，移动端企业微信打通。

- 多语言/多币种：中英文界面自动切换；多币种汇率定期更新；汇率参考表统一调用。

- 自动化扩展：机器人自动更新任务时间、超负荷预警、阶段流转触发提醒；后续接入 AI 智能填报与异常检测。

AI 助力方向拓展：

- 为跨国设计协同场景配置 AI 对话助理，可通过自然语言查询"某员工当前总人力小时""某区域当前在做项目""某项目开票/回款进度""高风险项目清单""超负荷成员清单"等。

- 在任务到期 / 阶段流转节点配置企业微信机器人自动推送相关人员；任务完成后机器人自动通知安排人更新后续任务。

- 在项目阶段进入"概念设计完成 / 方案设计完成"等关键节点自动触发开票提醒。

- 在员工单项目投入超阈值（默认 50%）时自动预警；按角色与办公室维度生成人力分布报告。

- 在多币种回款入账时自动调用 Exchange Rate Reference 折算到本位币（如人民币）。

- 周度 / 月度报表：项目进度报告、人力负荷报告、回款情况报告、半年/年度生成项目超支预警报告（实际投入 vs 预算）。

- 后续 AI 能力预留：智能填报、异常检测、基于历史数据的标准工时预测、资源分配优化建议。

总体而言，设计/景观建筑跨国行业项目管理正由"本地 Excel + 群聊沟通 + 财务独立台账"迈向"统一项目主表 + 任务小时制人力 + 财务全链路回款 + 跨区域权限隔离 + 多语言多币种"的一体化项目交付管理型。通过项目、任务、人力、财务、阶段、汇率的全面数据打通，企业可实现低管理成本、高资源透明度、跨国协同有序、移动端便捷操作的数字化升级路径，且能适配不同客户在区域分布、专业线、币种、超负荷阈值上的差异化要求。

可配置参数清单（供新客户复用时逐项确认）

| 参数项 | 默认 / 贝尔高林配置 | 调整范围 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 区域枚举 | 中国大陆 / 香港 / 东南亚（越南/泰国） | 按客户实际办公室分布配置 |
| 项目编号体系 | 双编号（Proposal Number + Project Number） | 可改为单编号；命名规则按客户实际 |
| 项目阶段枚举 | 景观设计规划/景观设计/特殊/本地化/项目调度运营 | 由 Project Status Definition 维护，按客户行业自定义 |
| 专业线枚举 | 设计 / CAD / 绘图 / 软景种植等 | 按客户专业线增减 |
| 角色枚举 | Designer / Team Leader / 指导者 等 | 按客户岗位体系增减 |
| 人力投入单位 | 小时制（早期为百分比） | 客户可二选一；建议小时制 |
| 超负荷预警阈值 | 单项目投入 > 50% | 阈值可由客户配置 |
| 币种枚举 | 人民币 / 港币 / 美元 等 | 按客户结算币种增减 |
| 汇率更新频率 | 财务定期更新 | 周 / 月 / 季可配 |
| 语言支持 | 中英文双语 | 单语 / 双语 / 多语可配 |
| 数据权限维度 | 角色 + 区域双维度 | 可加部门 / 项目维度 |
| 高管可见敏感字段 | 合同金额、开票金额、回款金额 | 客户可定义敏感字段集 |
| 自动提醒触发点 | 阶段流转 / 任务到期 / 超负荷 / 开票 / 回款 | 客户可定义触发点与渠道 |
| 项目人力成本计算 | 投入人天 × 基础薪资（薪资外部计算后录入） | 是否启用、计算方式按客户配置 |

—— 新增场景扩展：BeltCollins 贝尔高林案例（作为参数配置示例，非唯一形态）

针对国际化景观设计公司（约 50 人规模，办公室分布于中国大陆 / 香港 / 东南亚等多地），贝尔高林在构建项目管理智能表系统时采用如下配置：

参数配置（该客户的具体值）

- 公司规模：约 50 人

- 办公室分布：中国大陆 / 香港 / 越南 / 泰国 等

- 双项目编号：Proposal Number（P 开头，前期营销阶段）+ Project Number（如 2019066，财务阶段年份+序号）

- 阶段枚举：概念设计（SPA One）/ 方案设计 / 扩初 / 施工图 等；阶段类型分组（景观设计规划/景观设计/特殊阶段/越南本地化阶段/项目调度运营阶段）

- 专业线：设计 / CAD / 绘图 / 软景种植等

- 角色：Designer / Team Leader / 指导者 / PM / 项目总监 / 商务销售 / 财务 / HR / 项目管理员

- 人力投入单位：小时制（从初版百分比改造为小时）

- 超负荷阈值：单项目投入 > 50% 触发告警

- 币种：人民币 / 港币 / 美元（汇率参考表中维护）

- 语言：中英文双语，系统字段自动切换、手动录入字段需统一语言

- 移动端：企业微信

- 多区域并行项目：同一项目在不同区域并行时，按"所在区域"字段独立追踪阶段进度与开票

该客户的智能表格 7 张表

| # | 表名 | 用途 | 使用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Master（项目主表） | 项目全生命周期管理：双项目编号、中英文项目名、项目状态、开始/结束时间、当前所处阶段、所在城市/省份、所在区域、项目负责人、项目指导者、已关联任务数、开票金额、未回款金额、预计/实际回款时间、项目描述；高风险项目自动高亮 | PM / 项目总监 / 商务销售 / 全员（按权限） |
| 2 | Task Schedule（任务调度表） | 项目任务分解：关联项目（Proposal ID）、任务名称/描述、负责人、人力投入（小时）、任务状态、计划/实际起止时间、任务阶段、所属办公室、角色；自动算总负荷、超 50% 告警；按角色/办公室切换视图 | PM / Team Leader / 各专业线负责人 / 员工本人 |
| 3 | Payment Tracker（财务追踪表） | 项目开票/回款追踪：Project Code 关联、项目名称、发票编号、开票金额、未回款金额、币种、预计/实际回款时间、开票状态、备注；按项目阶段触发开票提醒；多币种调用汇率换算；敏感字段权限隔离 | PM / 财务 / 商务销售 |
| 4 | Team Roster（团队名册） | 团队成员信息库：姓名、职级、所属团队、负责区域、联系方式、人力来源（哪个分公司或外包）、支持方信息、是否为团队领导；支撑任务调度的人员分配 | HR / PM / Team Leader |
| 5 | Project Status Definition（项目阶段定义） | 标准化阶段字典：阶段名称（中英文）、阶段说明、阶段类型（景观设计规划/景观设计/特殊/越南本地化/项目调度运营等）；作为项目主表 Status 字段唯一参照 | 项目管理员 / PM（配置维护用，不日常操作） |
| 6 | Exchange Rate Reference（汇率参考表） | 多币种汇率配置：币种代码、中文名、英文名、汇率值；供 Payment Tracker 等多币种模块调用 | 财务 / 项目管理员 |
| 7 | China Provinces（中国省份隐藏辅助表） | 省份下拉选项数据源：为 Project Master 的省份字段提供标准化选项；系统自动引用，用户不直接操作 | 系统隐藏，无操作角色 |

整体业务关系

- Project Master 是核心主表。

- Task Schedule 通过 Proposal ID 关联到主表进行任务分解。

- Payment Tracker 通过 Project Code 关联到主表进行收款跟踪。

- Project Status Definition 为主表 Status 字段提供标准化定义。

- Exchange Rate Reference 为涉及币种的模块提供汇率换算。

- China Provinces 为主表的省份字段提供下拉选项。

- Team Roster 作为独立的人力信息库，支撑 Task Schedule 中的人员分配操作。

数据权限分层（该客户）

- 公司高管 / 职能部门：全公司所有项目数据；可查看财务敏感字段。

- 各地办公室成员：仅所属办公室（如香港办 / 深圳办 / 泰国办）相关数据；仅查看自己参与的项目。

- 财务人员：负责的开票和回款相关数据；可查看和维护 Payment Tracker。

- 普通员工：自己参与的项目及相关任务数据；可填写自己的工时投入。

自动化规则（该客户）

- 项目阶段流转 → 自动触发开票提醒（如概念设计阶段结束后通知相关人员开票）。

- 任务到期 / 任务完成 → 企业微信机器人通知任务负责人 / 安排人更新后续任务（机器人自动更新实际完成时间，不可行时人工填写）。

- 单项目人力投入超 50% → 自动触发告警提示团队负责人调整任务分配。

- 多币种回款 → 自动调用 Exchange Rate Reference 折算。

- 周度 / 月度 → 生成项目进度、人力负荷、回款情况报告。

- 半年 / 年度 → 生成项目超支预警报告（实际人力成本 vs 预算）。

本案的语言与跨国协作设计

- 系统字段中英文自动切换（依托企微实时翻译能力）。

- 手动录入字段需统一语言规范（避免同字段中英混录）。

- 项目名称设双字段（中文项目名 + 英文项目名）。

- 项目阶段在 Project Status Definition 同时维护中英文，便于跨国团队对齐。