家装 · 前端数据分析

需求确认与方案设计表

V1.0 · 面向亿选装饰

杭州装企云网络科技有限公司

2026 年 5 月 22 日

# 目  录

第 1 章  客户背景	3

第 2 章  需求理解	4

第 3 章  方案总览	5

第 4 章  业务流程设计	6

第 5 章  功能清单	7

第 6 章  智能表格设计	8

第 7 章  实施计划	9

第 8 章  价值与 ROI	10

第 9 章  风险与应对	11

第 10 章  下一步	12

# 第 1 章  客户背景

## 1.1 客户基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 客户全称 | 贵州亿选装饰工程有限公司 |
| 所属行业 | 家装 |
| 目标市场 | 贵州省内中高端家装客户 |
| 主营产品 | 家装设计 + 施工 + 主材 + 软装的一站式服务 |
| 年度订单 | 在施工地 120+ 个，年签约客户 200+ 户 |
| 核心客户 | 贵州省内中高端家装业主（120m²-300m² 户型为主） |
| 现有系统 | Excel 客户登记表 + 微信群沟通 + 部分设计师手稿 |

## 1.2 业务背景

贵州亿选装饰作为贵州省内中高端家装公司，过去 3 年签约客户数从 80 户增长到 200+ 户，但前端获客数据、客户画像、转化漏斗仍依赖 Excel 人工统计，老板无法实时看清经营全貌。数据分散在业务员、设计师、前台、客户经理的多个 Excel 和微信群里，想要做精细化运营时常常拿不到准确数据。

随着家装行业竞争加剧、客户对透明化要求提升，亿选装饰需要一个「数据驱动的运营驾驶舱」，在企微内一站式呈现客户来源、转化漏斗、工地状态、经营指标，让老板、设计师、客户经理都能基于数据决策。本次合作的核心是「前端数据采集 + 后端智能表格 + 数据看板」。

# 第 2 章  需求理解

## 2.1 核心痛点清单

| 编号 | 痛点描述 | 影响 | 紧迫度 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 客户来源数据散落：业务员各自记录 Excel，无法看清哪条渠道 ROI 最高 | 线上投放预算浪费约 30%，年损失约 50 万 | 高 |
| P2 | 客户画像缺失：业主信息（户型/预算/消费偏好）靠设计师手记，无法精准营销 | 复购率仅 8%，远低于行业头部 25% | 高 |
| P3 | 转化漏斗不清晰：咨询→量房→报价→签约各环节流失率无法量化 | 不知道哪个环节最该优化，错失改进机会 | 中 |
| P4 | 工地进度不透明：老板想看 120+ 个工地状态，只能逐个问项目经理 | 管理半径受限，工地异常平均发现延迟 3 天 | 中 |
| P5 | 数据决策靠经验：老板凭感觉拍板，缺少数据支撑 | 新业务方向试错成本高，年损失约 80 万 | 中 |

## 2.2 隐含需求（基于行业知识库推断）

数据安全与权限分级：老板/管理层/设计师/客户经理看到不同维度的数据

移动端优先：老板/管理层经常出差，必须能用手机看实时看板

与企业微信深度集成：所有数据看板在企微工作台直接打开

历史追溯：每个数据点有来源、有时间、可回溯到原始登记表

多维分析：支持按时间/区域/户型/客户类型等维度灵活钻取

# 第 3 章  方案总览

## 3.1 一句话价值主张

在企微内打造"家装"的"前端数据分析中台"，

让每个订单的状态、责任人、风险都清晰可见。

## 3.2 三大核心模块

| 模块 | 核心能力 | 解决的痛点 |
| --- | --- | --- |
| 📊 数据看板 | KPI 大字、状态分布、待办预警、趋势分析 | 数据不透明 |
| 📦 智能表格 | 多视图覆盖核心业务 | 协同断层 |
| 🔄 流程自动化 | 状态变更自动通知、超期自动催办、收款自动提醒 | 沟通成本高 |

## 3.3 方案与痛点的对应关系

| 痛点 | 对应方案 | 预期收益 |
| --- | --- | --- |
| P1 打样进度不透明 | 智能表格+状态自动通知 | 跟单员沟通时间 -50% |
| P2 数据打架 | 统一数据源+权限分级 | 对账周期 -67% |
| P3 转化数据缺失 | 数据看板+客户档案 | 复购识别率 +30% |
| P4 库存风险 | 物料追踪+安全库存预警 | 紧急补单 -70% |
| P5 客户体验差 | 客户侧小程序+进度查询 | NPS 提升至 55+ |

# 第 4 章  业务流程设计

## 4.1 端到端流程概览

优化后的核心流程，标注数字为该环节最常出现痛点的位置：

| 节点 | 动作 | 参与角色 | 关键输出 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户线索登记 | 前台+客户经理 | 业主信息录入智能表格 | ⚠ P1 痛点集中 |
| 2 | 客户来源打标 | 客户经理 | 标注渠道/活动/转介绍人 | ⚠ P1 痛点集中 |
| 3 | 量房转化 | 设计师 | 量房数据上传、看方案 | ⚠ P3 痛点集中 |
| 4 | 报价签约 | 客户经理+设计师 | 客户接受报价、签订合同 | ⚠ P3 痛点集中 |
| 5 | 施工跟进 | 项目经理+施工队 | 工地进度、阶段验收 | ⚠ P4 痛点集中 |
| 6 | 竣工交付 | 项目经理+监理 | 客户验收、结算尾款 | ✅ |
| 7 | 复购转介 | 售后+客户经理 | 客户回访、复购/转介激励 | ⚠ P2 痛点集中 |

## 4.2 优化前后对比

| 维度 | 优化前（当前） | 优化后（本方案） |
| --- | --- | --- |
| 客户来源分析 | Excel 统计，月底才知道 | 数据看板实时刷新，老板随时看 |
| 转化漏斗 | 靠经验估算各环节流失 | 漏斗图精确到每个节点的转化率 |
| 工地状态 | 逐个问项目经理 | 工地看板集中呈现 120+ 工地状态 |
| 客户画像 | 设计师手记，散落在个人 | 客户档案全员可见，可按维度筛选 |
| 数据决策 | 凭经验拍板 | 数据看板 8 大 KPI 实时可见 |

# 第 5 章  功能清单

P0 为本期必交付，P1 为本期可交付，P2 为二期规划。

## 5.1 数据看板模块

| 编号 | 功能 | 描述 | 优先级 | 关联表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | KPI 大字 | 8 大核心指标（在施工地/签约/复购率/客单价/异常等） | P0 | Sheet 1 |
| F1.2 | 客户来源分布 | 按渠道/活动的客户来源占比 | P0 | Sheet 1 |
| F1.3 | 转化漏斗 | 咨询→量房→报价→签约各环节转化率 | P0 | Sheet 1 |
| F1.4 | 工地状态 | 120+ 在建工地的阶段分布 | P0 | Sheet 1 |
| F1.5 | 趋势分析 | 近 30 天/12 月的客户量、签约、营收趋势 | P0 | Sheet 7 |
| F1.6 | 维度钻取 | 支持时间/区域/户型/客户类型维度切换 | P1 | Sheet 5 |

## 5.2 智能表格模块

| 编号 | 功能 | 描述 | 优先级 | 关联表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2.1 | 客户档案 | 业主主数据（姓名/电话/户型/预算/来源/状态） | P0 | Sheet 4 |
| F2.2 | 数据源管理 | 各业务系统接入状态、字段映射表 | P0 | Sheet 2 |
| F2.3 | 维度配置 | 分析维度的字典（时间/区域/户型/类型） | P0 | Sheet 3 |
| F2.4 | 多维分析 | 按维度切分的指标矩阵 | P0 | Sheet 5 |
| F2.5 | 工地管理 | 在建工地的状态、阶段、工期 | P0 | Sheet 6 |
| F2.6 | 趋势分析 | 日/周/月维度的客户、签约、营收趋势 | P0 | Sheet 7 |
| F2.7 | 异常预警 | 数据/工地/客户异常清单 | P0 | Sheet 8 |

## 5.3 流程自动化模块

| 编号 | 功能 | 描述 | 优先级 | 关联表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3.1 | 每日数据自动同步 | 每晚自动从业务系统拉数据到智能表格 | P0 | — |
| F3.2 | 异常自动预警 | 工地超期/客户流失/数据异常自动推送给老板 | P0 | — |
| F3.3 | 周报自动生成 | 每周一自动生成上周经营周报 | P1 | — |
| F3.4 | 客户生日/节日提醒 | 在客户生日、装修周年推送关怀消息 | P2 | — |

# 第 6 章  智能表格设计

本方案交付 N 个智能表格 Sheet，覆盖业务全流程。字段命名与状态枚举在所有表格中保持一致。

## 6.1 字段总览

| Sheet | 核心字段 | 字段数 | 权限范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 📊 数据看板 | 8 大核心 KPI、客户来源、转化漏斗、工地状态 | — | 老板+管理层全员 |
| 📥 数据源管理 | 各业务系统数据接入状态、字段映射表 | — | IT 管理员 |
| 📐 维度配置 | 分析维度（时间/区域/户型/客户类型）的字典 | 8 | IT+管理层 |
| 👥 客户档案 | 业主姓名、电话、户型、面积、预算、来源、状态 | 15 | 客户经理+设计师+老板 |
| 📊 多维分析 | 按维度切分的指标（漏斗/复购/客单价/转化率） | 12 | 老板+管理层 |
| 🏗 工地管理 | 工地编号、状态、阶段、工期、异常 | 10 | 项目经理+监理+老板 |
| 📈 趋势分析 | 日/周/月维度的客户量、签约量、营收趋势 | 8 | 老板+管理层 |
| ⚠️ 异常预警 | 数据异常/工地异常/客户流失预警清单 | 9 | 老板+客户经理 |

## 6.2 状态枚举统一规范

以下状态枚举在所有 Sheet 中保持一致，HTML 可视化方案、xlsx 智能表格、企微消息通知均使用同一套表述：

| 维度 | 状态枚举 |
| --- | --- |
| 客户状态 | 咨询 / 量房 / 报价 / 签约 / 施工 / 竣工 / 售后 / 流失 |
| 工地状态 | 待开工 / 施工中 / 隐蔽工程 / 泥木 / 油漆 / 软装 / 竣工 / 售后 |
| 合同状态 | 草稿 / 待签 / 已签 / 执行中 / 已完成 / 已取消 |
| 数据接入状态 | 未接入 / 接入中 / 已接入 / 异常 |

# 第 7 章  实施计划

总周期 6 周，分 5 个阶段。

| 阶段 | 时间 | 关键里程碑 | 交付物 | 客户配合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 需求确认 | W1 | 需求文档签字 | 需求规格说明书 | 派业务负责人 1 人配合 |
| ② 原型设计 | W2 | 原型评审通过 | HTML 可视化原型 | 评审 1 次，2 小时内 |
| ③ 开发实施 | W3-W4 | 智能表格+企微集成完成 | 可测试的 demo | 提供测试账号、客户数据 |
| ④ 测试验证 | W5 | UAT 通过 | 测试报告 | 业务部门 2-3 人参与测试 |
| ⑤ 上线培训 | W6 | 全员上线 | 上线文档+培训视频 | 组织 2 场培训会 |

# 第 8 章  价值与 ROI

## 8.1 量化价值

| 维度 | 当前基线 | 预期目标 | 收益测算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线上投放 ROI | 1:2.5 | 提升至 1:4 | 年节省投放成本 30 万 |
| 客户转化率 | 12% | 提升至 18% | 年新增签约 24 单，+360 万营收 |
| 复购率 | 8% | 提升至 18% | 年复购 18 户，+270 万营收 |
| 工地异常发现 | 延迟 3 天 | 实时预警 | 减少返工损失 25 万/年 |
| 管理者决策效率 | 周会 4 小时 | 看板 5 分钟 | 管理层时间节省 80% |

## 8.2 综合 ROI

年度总收益：约 ¥ 600-800 万（增量为 360+270，节省约 55）

项目投资：约 ¥ 18-25 万（一次性）+ ¥ 2 万/年（维护）

回本周期：约 1-2 个月（按增量营收算）

# 第 9 章  风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史数据迁移风险 | Excel 数据格式不一、缺失字段多 | 开发专用导入工具 + 人工补录 + 数据治理培训 | 数据负责人 |
| 员工录入习惯抵触 | 客户经理不愿每天录数据 | 录入极简化（表单/扫码）+ 激励 + 督导 | 项目负责人 |
| 数据准确性质疑 | 管理层不信新数据 | 新旧数据并行 1 个月 + 抽样对比 | 项目负责人 |
| 看板使用率低 | 上线后没人主动看 | 周会强制使用 + 老板每日截图 | 老板亲自推 |

# 第 10 章  下一步

## 10.1 ⚠️ 客户方待确认事项

请贵司于收到本方案后 3 个工作日内反馈以下事项：

第 8 章 ROI 测算中的基线数据（尤其「线上投放 ROI 1:2.5」「复购率 8%」）是否准确？

第 5 章功能清单的 8 个数据看板模块是否符合预期？

第 6 章 7 个 Sheet 的字段是否覆盖业务全流程？

数据源接入：哪些业务系统需要对接？优先级？

历史数据范围：多少个月的 Excel 客户登记表需要迁移？

## 10.2 服务商方待提供材料

数据看板原型设计稿（W2）

智能表格 demo + 数据看板 demo（W4）

数据接入方案（W3）+ 上线文档（W6）

管理层使用培训（W6 上午）+ 一线录入培训（W6 下午）

## 10.3 联系方式

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 吴 sir · 138-XXXX-XXXX |
| 方案顾问 | 杭州装企云方案团队 · contact@zhuangqiyun.com |
| 公司地址 | 杭州市余杭区未来科技城 |
| 官方网站 | www.zhuangqiyun.com |