企业微信定制开发需求确认 & 方案设计表

广州鹏宁担保有限公司｜汽车贷款担保订单管理与三向资金协同方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 客户名称 | 广州鹏宁担保有限公司 |
| 客户行业 | 金融服务 / 汽车贷款担保（助贷） |
| 服务商 | 西安转悦电子科技有限公司 |
| 方案版本 | V1.0 |
| 输出日期 | 2026-06-22 |
| 客户阶段 | 已完成三次需求沟通与Demo确认；当前重点为订单管理模块先落地，结算/AI准入判断分阶段评估 |

# 一、客户基础信息与当前现状

| 信息项 | 确认内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 业务场景 | 汽车贷款担保/助贷业务。业务员提交订单，中台复审，后台处理上牌、抵押、归档，财务和管理员查看数据。 | 已确认 |
| 当前方式 | 原有系统停用，当前主要通过企业微信群和传统表格统计；后台人员集中录入导致重复录入、效率低、准确性不足。 | 已确认 |
| 核心诉求 | 让业务员、中台、后台按角色分别录入和更新订单状态，同时按日/周/月统计进件、放款、经销商、银行、渠道等数据。 | 已确认 |
| 关键角色 | 销售/业务员、销售主管、中台文员、后台文员/归档专员、财务、管理员。 | 已确认 |
| 关键约束 | 订单管理模块内字段调整应一次性包含；结算规则复杂，员工/经销商/渠道结算可先记录，复杂自动化建议二期评估。 | 已确认 |
| 数据安全 | 数据保存在客户企业微信文档/智能表格中；如附件和证件较多，需按实际容量评估文档空间或微盘扩容。 | 待确认 |

# 二、场景类型判断与方案边界

本项目应识别为「金融服务-汽车贷款担保/助贷订单管理」场景，核心是销售进件、复审流转、放款/上牌/归档状态、产品/经销商/渠道/员工基础库、三向资金记录与数据看板。

| 范围类型 | 内容 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 一期范围 | 订单管理表、贷款产品库、经销商库、渠道商库、员工库、银行收款管理、经销商付款、员工提成下发、基础数据看板、状态提醒与权限。 | 纳入一期 |
| 重点控制 | 订单录入下放给业务员；中台复审；后台归档；新订单和状态变更自动通知；放款后 N 天未归档提醒经办。 | 纳入一期 |
| 二期建议 | 复杂员工/经销商/渠道多笔结算自动计算、AI 准入判断、微盘大附件规则、历史数据清洗导入、复杂多级主管权限。 | 二期评估 |
| 暂不建议一期承诺 | 替代银行风控审批、自动判断客户能否放款、复杂财务结算全自动化、对外客户自动回复。 | 暂不建议 |

# 三、需求理解与优先级确认

| 需求 | 业务说明 | 优先级 | 一期建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单录入与OCR | 销售直接录入订单，上传贷款人身份证正反面并识别主贷人姓名、身份证号、地址、有效期等。 | P0 | 一期 |
| 多角色状态流转 | 订单由业务员提交，中台复审，后台处理放款、上牌、抵押归档等状态。 | P0 | 一期 |
| 产品与银行联动 | 贷款产品与申请银行 1 对 1 绑定，订单选择产品后自动带出银行。 | P0 | 一期 |
| 经销商/渠道搜索调用 | 经销商、渠道商数量可能几百家，建议在订单中搜索选择，不全量铺开展示。 | P0 | 一期 |
| 数据看板 | 按日/周/月，分银行、渠道、经销商、业务员维度统计进件、放款、订单数等。 | P0 | 一期 |
| 归档超期提醒 | 放款时间 + N 天未归档，提醒经办/归档专员，超过阈值标记超期归档。 | P0 | 一期 |
| 三向资金管理 | 银行应收/收款、经销商应付/付款、员工提成应付/下发记录。 | P1 | 一期记录，复杂规则二期 |
| AI 准入判断 | 投喂产品准入规则和历史案例，业务录入客户信息后判断是否符合准入。 | P2 | 探索试做/二期 |

# 四、业务流程设计

| 流程节点 | 操作角色 | 输入/动作 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 业务员创建订单 | 销售/业务员 | 上传身份证、录入客户、车辆、贷款产品、经销商/渠道、附件等信息。 | 新订单进入待复审状态 |
| 2. 产品银行带出 | 系统 | 选择贷款产品后，自动带出申请银行；业务员补充审批支行、贷款金额、期数等。 | 贷款产品与银行关系固定 |
| 3. 中台复审 | 中台文员 | 对订单进行审批通过、退回或重填；状态变更通知业务员。 | 订单状态更新 |
| 4. 放款与上牌 | 业务/后台 | 维护放款状态、放款时间、车辆上牌、上牌人、抵押方式等。 | 放款与上牌状态可视 |
| 5. 归档处理 | 后台/归档专员 | 在放款后规定时间内完成抵押归档；超期自动提醒经办。 | 归档完成或超期归档 |
| 6. 三向资金记录 | 财务/管理员 | 记录银行收款、经销商付款、员工提成下发。 | 应收/应付/已付/待付汇总 |
| 7. 管理层查看 | 销售主管/财务/管理员 | 按人员、银行、渠道、经销商、日期查看数据看板和订单明细。 | 进件、放款、业绩和资金情况可视 |

# 五、企业微信方案总览

建议采用「企业微信入口 + 智能表格数据底座 + 订单状态流转 + 权限控制 + 自动化提醒 + 数据看板」的轻量定制方案。

| 层级 | 能力 | 本项目用途 |
| --- | --- | --- |
| 入口层 | 企业微信工作台/智能表格 | 业务员、中台、后台、财务在企业微信内录入和处理。 |
| 数据层 | 订单管理 + 基础库 + 资金管理表 | 承载订单、产品、银行、经销商、渠道商、员工和付款记录。 |
| 自动化层 | OCR、状态通知、归档超期提醒 | 减少重复录入，状态变更自动通知，归档超期自动预警。 |
| 权限层 | 角色权限、字段权限、视图权限 | 销售只看本人订单；主管看下属；财务看资金；管理员全量。 |
| 看板层 | 日/周/月维度数据看板 | 按银行、渠道、经销商、业务员统计进件、放款和订单数。 |

# 六、智能表格交付设计

| 表名 | 定位 | 核心字段/说明 | 使用角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单管理 | 核心业务表 | 身份证OCR、主贷人、手机号、贷款产品、申请银行、业务员/主管、中台/后台、经销商/渠道、放款时间、上牌、归档、贷款附件、员工提成、供应商提成、银行应收等。 | 销售、主管、中台、后台、财务、管理员 |
| 贷款产品库 | 产品与银行基础库 | 贷款产品名称、银行、银行应付、已付总额、待付金额、付款记录；订单选择产品后自动带出银行。 | 财务、管理员 |
| 银行收款管理 | 银行付款记录表 | 银行选择、银行、付款金额、登记人、登记时间、登记年月；自动回写贷款产品库。 | 财务、管理员 |
| 经销商库 | 经销商基础与业绩统计 | 经销商名称、推荐渠道商、推荐个数、主贷款总额、经销商总提成、待付/已付、收款记录。 | 销售、财务、管理员 |
| 经销商付款 | 经销商付款记录 | 渠道商选择、付款金额、附件、登记人、登记时间。 | 财务、管理员 |
| 渠道商库 | 渠道推荐关系 | 渠道商名称、推荐经销商个数、推荐订单个数、推荐记录。 | 财务、管理员 |
| 员工库 | 员工提成汇总 | 人员、待发金额、员工总提成、累计发放金额、上级主管、备注。 | 财务、管理员 |
| 员工提成下发管理 | 员工提成发放记录 | 员工选择、发放金额、登记人、登记时间；自动回写员工库。 | 管理员、财务 |
| 数据看板 | 管理统计层 | 按日/周/月，分银行、渠道、经销商、业务员统计进件量、放款量、订单数、待付/已付。 | 管理员、财务、管理层 |

# 七、审批与自动化设计

| 自动化场景 | 触发条件 | 执行动作 | 通知对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| OCR识别 | 业务员上传身份证正反面 | 自动识别主贷人姓名、身份证号、地址、有效期等字段。 | 业务员 |
| 新订单通知 | 订单创建成功 | 通知上级主管、中台文员、后台文员。 | 主管/中台/后台 |
| 中台审批状态通知 | 中台审批通过/退回/重填 | 通知业务员按状态处理。 | 业务员 |
| 放款状态通知 | 放款成功/拒绝放款 | 通知业务员和归档专员。 | 业务员/归档专员 |
| 归档超期提醒 | 放款时间 + N 天仍未归档 | 提醒经办/归档专员；超过阈值标记超期归档。 | 归档专员/管理员 |
| 银行收款回写 | 银行收款记录新增 | 回写贷款产品库已付、待付金额。 | 财务 |
| 经销商付款回写 | 经销商付款记录新增 | 回写经销商库已付、待付金额。 | 财务 |
| 员工提成发放回写 | 员工提成下发记录新增 | 回写员工库累计发放和待发金额。 | 财务/管理员 |

# 八、权限与数据看板设计

| 角色 | 查看范围 | 可编辑内容 | 敏感字段控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售/业务员 | 本人订单、可搜索调用经销商/渠道商/贷款产品 | 本人订单基础信息、客户与车辆信息、贷款附件 | 不可看无关订单和资金敏感汇总 |
| 销售主管 | 下属订单与业绩 | 原则上只读，必要时可协助修改状态 | 不可看财务敏感字段，除非授权 |
| 中台文员 | 待复审订单及相关客户信息 | 中台审批状态、复审意见 | 不可编辑财务字段 |
| 后台/归档专员 | 需处理上牌、抵押、归档的订单 | 上牌、抵押、归档、归档附件和备注 | 不可编辑资金字段 |
| 财务 | 资金管理表、产品库、经销商库、员工库资金字段 | 银行收款、经销商付款、员工提成发放、资金备注 | 可看资金字段 |
| 管理员 | 全部订单、基础库、资金表和看板 | 全量维护 | 最高权限，需控制人数 |

| 看板名称 | 核心指标 | 筛选维度 |
| --- | --- | --- |
| 订单总览看板 | 订单总数、待复审、已通过、成功放款、拒绝放款、待归档、超期归档 | 日/周/月、业务员、状态 |
| 业务员进件看板 | 当天/本周/本月各业务员进件数、放款数、转化率 | 日期、业务员、主管 |
| 经销商看板 | 经销商进件数、主贷款总额、经销商总提成、待付/已付 | 经销商、银行、日期 |
| 银行看板 | 各银行进件、放款、银行应收、已付、待付 | 银行、贷款产品、日期 |
| 渠道看板 | 渠道推荐经销商个数、推荐订单个数、推荐记录 | 渠道商、日期 |
| 资金看板 | 银行应收/已收/待收，经销商应付/已付/待付，员工提成待发/已发 | 日/周/月、对象类型 |

# 九、数据来源、系统对接与交付边界

| 数据/能力 | 一期处理方式 | 二期/边界 |
| --- | --- | --- |
| 原有传统表格 | 字段迁移为智能表格结构，尽量沿用原表核心字段和客户确认字段。 | 历史数据批量清洗导入需单独评估。 |
| 证件与附件 | 订单中增加附件列；照片多时可结合企业微信文档空间或微盘。 | 微盘大容量与文档扩容费用由腾讯侧按实际购买。 |
| 三向资金 | 一期先做记录和汇总；复杂多笔结算可先手动录入付款金额。 | 自动结算公式和复杂分润规则二期评估。 |
| AI准入判断 | 一期不纳入订单管理报价；先收集准入规则和历史案例试做。 | 若要正式上线，需独立评估准确率、风险和数据权限。 |
| 对外客户交互 | 不做对外自动回复。 | 企业微信内部员工辅助可二期探索。 |

# 十、实施计划、报价口径与变更机制

| 阶段 | 工作内容 | 客户配合 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | 确认订单字段、状态、权限、超期阈值、看板维度、附件清单。 | 提供现有表格字段和贷款产品/经销商/渠道示例。 | 需求确认表 |
| 表格搭建 | 搭建 8 张核心表、字段、关联、视图、权限、自动化提醒。 | 授权企业微信智能表格搭建和测试账号。 | 智能表格初版 |
| 联调测试 | 测试OCR、状态变更、通知、超期提醒、基础库搜索、资金回写。 | 提供测试订单和测试人员。 | 测试记录 |
| 上线培训 | 培训销售、中台、后台、财务、管理员使用方式。 | 安排试运行人员。 | 操作说明 |
| 试运行优化 | 根据第一轮真实订单调整字段、视图和提醒，不新增模块前提下迭代。 | 反馈问题清单。 | 优化版本 |

| 报价/变更项 | 说明 |
| --- | --- |
| 订单管理模块 | 当前已确认的订单管理字段、视图、状态、权限调整，应归入本模块，不应因字段细调反复收费。 |
| 新增模块 | 如新增经销商管理、任务管理、AI准入判断、复杂结算引擎等，需另行评估。 |
| 平台空间费用 | 企业微信文档空间、自动化次数、微盘容量属于平台资源，按客户实际企业微信套餐/腾讯价格另行处理。 |
| 维护机制 | 上线后第一个月字段和视图调整较多，应预留试运行优化期。 |

# 十一、待客户确认问题与签署

订单管理表最终字段是否沿用当前 xlsx 的 55 个字段？是否还需要增加车辆照片、房本、更多贷款附件列？

中台文员是否每单手动选择？后台文员是否固定自动带出？业务主管是否需要支持区域负责人/多级主管？

经销商和渠道商是否采用“搜索调用、不全量铺开展示”的交互方式？是否需要按负责人做数据隔离？

归档超期阈值默认是放款后 30 天，还是需要支持 60 天等不同产品/银行配置？

三向资金中，银行应收、经销商应付、员工提成是否一期只做记录与汇总，复杂结算规则是否放二期？

数据看板最终需要按日/周/月哪些维度展示？银行、渠道、经销商、业务员是否都纳入一期？

AI 准入判断是否仅作为试做探索，不纳入本次 5000 元订单管理范围？

企业微信文档空间、自动化次数、微盘附件容量是否需要同步评估扩容套餐？

确认说明：本文件用于需求确认与交付边界沟通。未确认内容不得默认写入一期交付承诺；复杂资金结算和AI准入判断建议二期独立评估。