福鸿客户｜需求确认 & 方案设计表

企业微信智能表格 · 制造业改善提报与积分激励方案

输出日期：2026-06-22    版本：V1.0    方案阶段：需求确认 / 方案设计

# 一、客户基础信息与当前现状

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 客户名称 | 福鸿客户 |
| 行业/场景 | 制造业（金属表面处理/车间改善提报） |
| 企业规模 | 未明确，涉及车间、人事、采购、部门管理人员及全员提报 |
| 核心诉求 | 将员工改善建议提报、落实情况登记、积分核算、奖品库存和兑换领取统一沉淀到企业微信智能表格。 |
| 方案定位 | 企业微信入口 + 智能表格数据底座 + 自动积分 + 奖品出入库联动 + 权限/看板 的轻量定制方案。 |

当前现状：客户希望围绕员工改善建议提报建立统一台账，并将提报、落实、积分、奖品兑换、库存管理形成闭环。会议中已确认提报日期可默认当天但允许修改，提报人可选择，部门由提报人手动选择，人员姓名需与企业微信通讯录真实姓名一致。

# 二、场景类型判断与方案边界

| 判断项 | 结论 |
| --- | --- |
| 主场景 | 制造业员工改善提报与积分激励 |
| 一期建议范围 | 改善提报、部门排名、人员积分、奖品库存、采购入库、奖品领取六张表及关联规则。 |
| 二期建议范围 | 安全库存自动提醒、奖品领取审批流、积分阶梯规则、AI 问数/改善复盘分析。 |
| 暂不建议 | 不要扩展成完整 HR 系统、OA 审批系统或复杂绩效系统；本期聚焦改善激励闭环。 |

# 三、需求理解与优先级确认

| 核心痛点 | 业务影响 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 改善建议分散 | 提报内容原本分散在纸面/微信群/Excel 中，统计与复盘困难。 | P0 |
| 积分统计易错 | 提报人和落实人积分依赖人工汇总，容易漏算、错算。 | P0 |
| 奖品库存不透明 | 采购入库、奖品领取、库存余量分散维护，库存准确性低。 | P1 |
| 人员姓名不一致 | 人员表需与企业微信通讯录真实姓名一致，否则积分可能挂错人。 | P1 |
| 部门贡献无法横向比较 | 管理层希望按部门查看建议条数与排名，形成改善氛围。 | P1 |

| 需求 | 说明 | 优先级 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工改善提报 | 员工可在企微表单中提交改善建议，填写必要字段。 | P0 | 一期 |
| 金额/节省时间二选一 | 提报时至少填写改善金额或改善节省时间之一，避免改善价值无法量化。 | P0 | 一期 |
| 提报人/落实人积分 | 每条提报给提报人 +1 分，落实后给落实人 +1 分。 | P0 | 一期 |
| 部门建议排名 | 按部门统计建议条数并排名，用于管理层查看。 | P1 | 一期 |
| 奖品库存与兑换 | 采购入库增加库存，奖品领取扣积分并扣减库存。 | P0 | 一期 |
| 人员名单维护 | 人事维护人员表并与企微真实姓名核对。 | P1 | 一期 |

# 四、业务流程设计

| 流程节点 | 操作说明 | 输出数据 |
| --- | --- | --- |
| 1. 员工提报 | 员工进入企微表单，填写提报日期、提报人、部门、改善内容、改善类型、金额或节省时间。 | 改善提报记录 |
| 2. 落实确认 | 若改善已落实，填写是否落实和落实人，落实人可与提报人为同一人。 | 落实状态 |
| 3. 积分计算 | 系统按规则给提报人与落实人计分，并汇总到人员积分表。 | 人员积分 |
| 4. 部门统计 | 按部门汇总建议条数并计算排名。 | 部门排名 |
| 5. 奖品入库 | 采购录入奖品采购入库，自动增加奖品库存。 | 奖品库存 |
| 6. 奖品领取 | 员工/管理员登记奖品领取，确认后扣减积分并扣库存。 | 奖品领取记录 |

# 五、企业微信方案总览

本方案以企业微信作为员工提报入口，智能表格作为改善提报与积分激励的数据底座。员工通过表单完成极简提报，管理员通过管理视图查看提报、积分、部门排名与奖品库存；积分和库存通过关联引用与公式自动汇总，减少人工统计。

# 六、智能表格交付设计

| 表名 | 表类型 | 用途 | 使用对象 | 一期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善提报 | 业务主表 | 登记员工改善建议及落实情况，自动产生提报/落实积分 | 全员 | 是 |
| 部门排名表 | 统计表 | 按部门自动统计建议条数并排名 | 管理人员 | 是 |
| 人员积分表 | 汇总表 | 统计员工历史积分、建议积分、落实积分、已用积分、剩余积分 | 全员/管理员 | 是 |
| 奖品库存 | 库存表 | 登记奖品名称、单位、积分、初始/入库/领取/现库存 | 全员/管理员 | 是 |
| 采购入库 | 业务明细表 | 登记奖品采购入库，回写奖品库存 | 采购/管理员 | 是 |
| 奖品领取 | 业务明细表 | 登记奖品兑换领取，扣减积分并减少库存 | 全员/管理员 | 是 |

| 表名 | 字段 | 字段类型 | 必填 | 规则说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善提报 | 提报日期 | 日期 | 是 | 默认当天，可手动修改 |
| 改善提报 | 提报人 | 人员 | 是 | 默认/选择企微人员，可代提 |
| 改善提报 | 所属部门 | 单选 | 是 | 提报人手动选择，适配组织变动 |
| 改善提报 | 改善内容 | 多行文本 | 是 | 详细描述改善措施与效果 |
| 改善提报 | 改善类型 | 单选 | 是 | 按客户改善分类配置 |
| 改善提报 | 改善金额 | 数字 | 二选一 | 与改善节省时间互斥，至少填一项 |
| 改善提报 | 改善节省时间 | 数字 | 二选一 | 单位需明确为分钟/小时 |
| 改善提报 | 是否落实 | 勾选 | 否 | 勾选后可计算落实积分 |
| 改善提报 | 落实人 | 人员 | 否 | 可与提报人为同一人 |
| 改善提报 | 提报人积分/落实人积分 | 数字/公式 | 自动 | 默认各 +1 分 |
| 人员积分表 | 积分结余 | 数字 | 否 | 历史积分手动导入 |
| 人员积分表 | 建议积分/落实积分/总积分/已用积分/剩余积分 | 公式/关联汇总 | 自动 | 由提报与领取记录联动计算 |
| 奖品库存 | 名称/单位/积分/初始数量/入库数量/领取数量/现库存 | 文本/单选/数字/公式 | 是 | 现库存=初始数量+入库数量-领取数量 |
| 奖品领取 | 产品名称/领取数量/所需积分/领取人/可用积分/确认领取 | 关联/数字/人员/勾选 | 是 | 确认领取后扣积分并减库存 |
| 采购入库 | 产品名称/入库数量/入库人/入库日期 | 关联/数字/人员/日期 | 是 | 提交后增加库存 |

# 七、审批与自动化设计

| 规则名称 | 触发条件 | 执行动作 | 联动对象 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提报积分 | 改善提报提交后 | 自动给提报人 +1 分；若已落实则给落实人 +1 分 | 人员积分表 | P0 |
| 奖品领取扣减 | 奖品领取记录确认后 | 自动扣减领取人积分并减少奖品库存领取数量 | 人员积分表/奖品库存 | P0 |
| 采购入库加库存 | 采购入库记录提交后 | 自动增加奖品库存入库数量并重算现库存 | 奖品库存 | P0 |
| 库存预警 | 现库存 = 0 或低于安全库存 | 视图标红；可二期提醒采购补货 | 采购/管理员 | P1 |

# 八、权限与数据看板设计

| 角色 | 权限 | 查看范围 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工/全员 | 新增改善提报；查看本人积分与奖品信息 | 仅本人相关数据/开放视图 | 不可编辑积分与库存公式字段 |
| 人事/管理员 | 维护人员表、查看全部提报与积分 | 全量数据 | 可编辑人员与配置字段 |
| 采购 | 登记奖品采购入库 | 采购入库与奖品库存 | 可维护入库数量 |
| 管理层 | 查看部门排名、积分排行榜、改善趋势 | 汇总看板 | 只读查看 |

| 看板 | 使用对象 | 指标 | 筛选维度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门建议排名 | 管理层/人事 | 部门建议条数、排名 | 部门、时间 |
| 人员积分排行榜 | 全员/管理层 | 总积分、剩余积分、已用积分 | 人员、部门 |
| 奖品库存看板 | 管理员/采购 | 现库存、入库数量、领取数量、库存为 0 预警 | 奖品名称、积分档位 |
| 改善价值统计 | 管理层 | 改善金额汇总、节省时间汇总、改善类型分布 | 改善类型、部门、日期 |

# 九、数据来源、系统对接与交付边界

数据来源主要来自员工企微表单提报、采购入库登记、奖品领取登记和人事维护的人员名单。本期不依赖复杂外部系统接口。人员姓名需与企业微信通讯录真实姓名保持一致，建议由人事先导出核对后导入/维护。

边界说明：本期以智能表格搭建、字段配置、关联引用、公式汇总和基础自动化为主；复杂审批流、AI 分析、通讯录自动同步和库存安全阈值提醒可作为二期增强。

# 十、实施计划、报价口径与变更机制

| 阶段 | 工作内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：字段确认 | 确认改善类型、部门枚举、奖品清单、积分规则、人员名单 | 客户提供字段与人员名单 |
| 阶段二：表格搭建 | 新建 6 张表，配置字段、关联、公式、视图 | 智能表格初版 |
| 阶段三：自动化与权限 | 配置积分联动、库存联动、权限与看板 | 可测试版本 |
| 阶段四：试运行 | 提报→落实→积分→兑换→库存全流程测试 | 上线版本 |

报价口径建议：按“改善提报与积分激励”模块整体评估，包含六张表、字段配置、公式/关联、基础视图和自动化。新增独立模块或复杂审批、AI 分析、接口同步应另行评估。

# 十一、待客户确认问题与签署

□ 改善类型下拉选项需要客户最终确认，例如安全、效率、质量、成本、现场管理等。

□ 改善节省时间单位采用“分钟”还是“小时”，以及是否允许小数，需要确认。

□ 部门枚举以当前组织为准，但是否由提报人手动选择还是按通讯录自动带出，需要最终确认。

□ 提报人/落实人默认各 +1 分是否固定，后续是否按改善金额或改善类型阶梯加分，需要确认。

□ 奖品同名不同积分档位是否按“名称 + 单位 + 所需积分”分行维护，需要确认。

□ 奖品领取是否只需管理员勾选确认，还是后续改为审批流程，需要确认。

客户确认人：________________    服务商确认人：________________    日期：________________