企业微信定制开发
需求确认 & 方案设计表

贵州宏立城集团有限公司｜固定资产盘点与折旧管理｜版本 V1.0｜2026-06-22

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 客户名称 | 贵州宏立城集团有限公司 |
| 所属行业 | 大型集团企业行政管理 / 固定资产盘点与折旧 |
| 客户规模 | 员工约 2000-2500 人，固定资产数量较大 |
| 当前工具 | 线下 Excel、一级库/二级库表格、人工盘点登记 |
| 本期主场景 | 固定资产建库、领用/借调/调拨留痕、按月折旧、报废下账、资产看板 |
| 方案定位 | 企业微信入口 + 智能表格数据底座 + 自动化回写/提醒 + 权限控制 + 数据看板 |

# 1. 客户基础信息与当前现状

客户当前最核心诉求是将固定资产盘点、一级库/二级库和资产流转管理搬到线上；其他行政审批（用车、用章、会议室预定等）可作为后续扩展，本期不强行纳入。

| 当前业务环节 | 现状描述 | 主要问题 | 建议处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产盘点 | 线下人工盘点后登记到 Excel | 数据滞后，资产数量大时维护成本高 | 建立固定资产库，统一承载资产编号、分类、状态、部门和净值 |
| 一级库/二级库 | 已有线下表格口径 | 线上化不足，后续管理不便 | 一期先统一为固定资产库及视图，必要时按库别字段区分 |
| 领用/借调/调拨 | 部门间流转靠人工记录 | 历史记录容易覆盖，当前所在部门不清晰 | 领用管理表记录每次动作，持续追加，不覆盖历史 |
| 折旧核算 | 客户已有按类别折旧方法，原口径偏年度 | 按年颗粒度粗，净值更新不及时 | 折旧库维护年限，固定资产库按月自动计算净值 |
| 报废处置 | 报废后希望从账面移出并单独查看 | 报废与在用资产混在一起，下账状态不清 | 报废汇总视图 + 是否处理字段形成闭环 |

# 2. 场景类型判断与方案边界

| 判断项 | 结论 |
| --- | --- |
| 主场景 | 企业行政管理 - 固定资产盘点与折旧管理 |
| 一期范围 | 固定资产库、领用管理、资产折旧库、部门库、数据看板、报废汇总视图 |
| 二期建议 | 用车、用章、会议室预定等行政审批；与财务系统/ERP 对接；资产二维码盘点 |
| 暂不建议 | 本期替代完整固定资产财务系统、复杂会计凭证自动生成、跨系统实时双向同步 |
| 边界说明 | 客户明确表示固定资产是最主要诉求，其他行政流程暂时不需要，因此本期应聚焦固定资产闭环 |

# 3. 需求理解与优先级确认

| 优先级 | 需求 | 客户表达/依据 | 建议方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 固定资产数量大、线下盘点效率低 | 员工接近 2000-2500 人，固定资产数量多，当前依赖 Excel 与人工盘点，更新滞后。 | 纳入一期并通过智能表格字段/公式/视图实现 |
| P0 | 一级库/二级库未线上化 | 客户已有一级库、二级库表格，希望统一搬到线上，便于后续管理。 | 纳入一期并通过智能表格字段/公式/视图实现 |
| P0 | 资产领用、借调、调拨缺少连续留痕 | 资产在部门之间流转时，需要保留日期、人员、部门、类型，不覆盖历史记录。 | 纳入一期并通过智能表格字段/公式/视图实现 |
| P0 | 折旧规则需要按物资分类自动计算 | 客户已提供折旧方法，希望按建筑类、生产设备、运输工具等分类维护年限，并按月自动折旧。 | 纳入一期并通过智能表格字段/公式/视图实现 |
| P1 | 报废资产需要独立汇总和下账闭环 | 报废后不应继续出现在在用资产表中，需要进入报废汇总，并通过“是否处理”标记完成下账。 | 纳入一期并通过智能表格字段/公式/视图实现 |

# 4. 业务流程设计

目标流程：资产入库/初始化 → 分类与折旧规则匹配 → 部门领用/借调/调拨 → 当前所在部门自动更新 → 按月折旧与净值计算 → 状态变更（闲置/损坏/报废） → 报废汇总与是否处理 → 数据看板统计。

| 流程节点 | 执行角色 | 输入 | 系统动作 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产初始化 | 行政 | 现有 Excel 表头、资产清单 | 导入或录入固定资产库 | 统一资产主数据 |
| 分类折旧 | 行政/财务 | 物资分类、入司时间、单价 | 带出年限并计算月折旧率、当前净值 | 按月折旧结果 |
| 领用/借调/调拨 | 全员/部门 | 资产选择、人员、部门、类型、日期 | 生成流转记录并回写资产当前部门 | 完整流转留痕 |
| 报废处置 | 行政/财务 | 资产状态=报废、是否处理 | 报废资产进入报废汇总视图，处理后闭环 | 报废下账记录 |
| 看板统计 | 行政/管理层 | 资产库与流转数据 | 按部门、状态、净值汇总 | 资产总览与风险提醒 |

# 5. 企业微信方案总览

| 能力层 | 能力说明 | 本项目使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 企业微信入口 | 成员可通过企微进入智能表格 | 全员提交领用/借调/调拨，行政与财务维护资产 |
| 智能表格数据底座 | 用多张表承载资产、流转、折旧规则和部门 | 4 张表 + 数据看板架构 |
| 公式与关联 | 跨表关联、自动带出、公式计算 | 资产编号/单价带出、折旧年限带出、净值计算 |
| 自动化提醒 | 状态变化、报废未处理提醒 | 损坏/闲置/报废提醒行政财务，报废待处理超期提醒 |
| 权限与看板 | 角色可见范围与仪表盘 | 全员、行政、财务、部门负责人、管理层分层查看 |

# 6. 智能表格交付设计

| 表名 | 表类型 | 用途 | 使用角色 | 一期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产库 | 核心主表 | 登记固定资产信息、折旧、状态、当前部门 | 全员/行政/财务 | 是 |
| 领用管理 | 流转表 | 记录领用、借调、调拨动作 | 全员 | 是 |
| 资产折旧库 | 规则表 | 维护物资分类与折旧年限 | 财务/行政 | 是 |
| 部门库 | 组织表 | 人员与部门信息，尽量对接企微组织架构 | 行政/财务 | 是 |
| 数据看板 | 看板 | 按部门、状态、净值等维度统计 | 行政/财务/管理层 | 是 |

## 6.1 固定资产库字段建议

| 字段分组 | 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 维护角色 | 规则说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产基础 | 目前所在部门 | 部门/关联 | 否 | 系统/行政 | 随最新领用记录自动更新 |
| 资产基础 | 固定资产编号 | 文本/自动编号 | 是 | 行政 | 唯一识别资产 |
| 资产基础 | 名称 | 文本 | 是 | 行政 | 资产名称 |
| 资产分类 | 物资分类 | 单选/关联 | 是 | 行政 | 关联资产折旧库，带出年限 |
| 资产分类 | 分类名称 | 文本 | 否 | 行政 | 分类展示 |
| 规格信息 | 品牌 | 文本 | 否 | 行政 | 按现有 Excel 表头设置 |
| 规格信息 | 规格 | 文本 | 否 | 行政 | 按现有 Excel 表头设置 |
| 规格信息 | 型号 | 文本 | 否 | 行政 | 按现有 Excel 表头设置 |
| 规格信息 | 出厂编号 | 文本 | 否 | 行政 | 设备追溯 |
| 金额折旧 | 单价 | 金额 | 是 | 行政/财务 | 用于净值与资产汇总 |
| 金额折旧 | 年限 | 数字/公式 | 是 | 系统 | 从折旧库自动带出 |
| 金额折旧 | 可用月 | 公式 | 否 | 系统 | 年限 * 12 |
| 金额折旧 | 入司时间 | 日期 | 是 | 行政 | 计算折旧起点 |
| 金额折旧 | 使用月数 | 公式 | 否 | 系统 | 当前年月 - 入司年月 |
| 金额折旧 | 月折旧率 | 公式 | 否 | 系统 | 按月折旧 |
| 金额折旧 | 目前净值 | 公式 | 否 | 系统 | 单价 - 累计折旧，不低于 0 |
| 状态流转 | 资产状态 | 单选 | 是 | 行政 | 公用/个人/闲置/损坏/报废 |
| 状态流转 | 最新领用时间 | 日期时间 | 否 | 系统 | 从领用管理回写 |
| 状态流转 | 领用记录 | 关联/汇总 | 否 | 系统 | 持续追加，不覆盖历史 |
| 报废闭环 | 是否处理 | 勾选 | 否 | 行政/财务 | 报废汇总视图中使用，勾选后视为完成下账 |

## 6.2 领用管理字段建议

| 字段分组 | 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 维护角色 | 规则说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流转信息 | 资产选择 | 关联记录 | 是 | 全员 | 选择固定资产库记录 |
| 流转信息 | 资产编号 | 关联带出 | 是 | 系统 | 自动带出 |
| 流转信息 | 单价 | 关联带出 | 否 | 系统 | 自动带出 |
| 流转信息 | 流转类型 | 单选 | 是 | 全员 | 领用/借调/调拨 |
| 流转信息 | 领用人 | 人员 | 是 | 全员 | 选择企微通讯录人员 |
| 流转信息 | 部门 | 部门/关联 | 是 | 系统/全员 | 从人员或部门库带出 |
| 流转信息 | 领用时间 | 日期时间 | 是 | 全员 | 默认当前时间 |
| 流转信息 | 领用年月 | 公式 | 否 | 系统 | 用于月度统计 |

## 6.3 资产折旧库字段建议

| 字段分组 | 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 维护角色 | 规则说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规则配置 | 类型 | 单选/文本 | 是 | 财务/行政 | 建筑类/生产设备/运输工具等 |
| 规则配置 | 年限 | 数字 | 是 | 财务 | 用于固定资产库折旧计算 |
| 规则配置 | 资产记录 | 关联记录 | 否 | 系统 | 反查该类型下资产 |

## 6.4 部门库字段建议

| 字段分组 | 字段名称 | 字段类型 | 必填 | 维护角色 | 规则说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织信息 | 人员 | 人员 | 是 | 行政 | 来自企业微信通讯录 |
| 组织信息 | 部门 | 部门 | 是 | 行政 | 与企微组织架构对齐 |

# 7. 自动化与提醒设计

| 规则名称 | 触发条件 | 执行动作 | 通知对象 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领用提交后回写资产部门 | 领用管理新增/修改记录 | 将资产库“目前所在部门”“最新领用时间”“领用记录”更新为本次记录 | 资产管理员 | P0 |
| 资产分类变更后更新折旧参数 | 固定资产库物资分类变更 | 从资产折旧库带出年限，重算可用月、使用月数、月折旧率、目前净值 | 财务/行政 | P0 |
| 资产状态变更提醒 | 资产状态变为损坏/闲置/报废 | 通知行政与财务跟进处置 | 行政、财务 | P1 |
| 报废待处理提醒 | 资产状态=报废且是否处理=否超过N天 | 提醒行政完成处置并通知财务下账 | 行政、财务 | P1 |

# 8. 权限与数据看板设计

| 角色 | 新增权限 | 查看范围 | 可编辑字段 | 不可见敏感字段 | 看板权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全员 | 可提交领用/借调/调拨记录 | 查看本人相关领用记录和可领用资产基础信息 | 仅可编辑本人提交的领用记录 | 单价、净值、折旧规则 | 无 |
| 行政 | 可新增/维护固定资产、领用记录、报废状态 | 查看全部资产与流转记录 | 固定资产基础字段、资产状态、是否处理 | 敏感财务字段按需可见 | 资产总览、报废汇总 |
| 财务 | 维护折旧规则与净值核算 | 查看全部资产、折旧、报废汇总 | 资产折旧库、折旧相关字段 | 无 | 净值汇总、报废资产看板 |
| 部门负责人 | 一般不新增资产 | 查看本部门资产 | 本部门资产备注类字段（可选） | 其他部门明细、折旧敏感字段 | 本部门资产看板 |
| 管理层 | 不负责日常录入 | 查看全局统计 | 不建议直接编辑业务底表 | 无 | 全局数据看板 |

| 看板/视图 | 核心指标 | 筛选维度 | 使用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总览看板 | 资产总数、在用数、闲置数、损坏数、报废数、资产净值 | 部门、资产状态、物资分类 | 行政、财务、管理层 |
| 部门资产看板 | 各部门资产数量、净值、最新流转记录 | 部门、人员 | 部门负责人、行政 |
| 报废处置看板 | 报废资产数、未处理数、处理完成数 | 是否处理、物资分类、部门 | 行政、财务 |

# 9. 数据来源、系统对接与交付边界

| 数据对象 | 来源 | 一期处理方式 | 二期评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产表头/资产清单 | 客户现有 Excel | 按客户现有表头导入并映射字段 | 如字段复杂，可批量导入模板化 |
| 部门与人员 | 企业微信组织架构/部门库 | 优先使用企微人员和部门字段，减少重复维护 | 与 HR 系统同步 |
| 折旧规则 | 客户已提供的分类折旧方法 | 资产折旧库维护分类与年限 | 与财务系统折旧规则对接 |
| 行政审批流程 | 客户提到后续可能搬线上 | 本期不纳入，仅保留二期入口 | 用车、用章、会议室预约等审批应用 |

# 10. 实施计划、报价口径与变更机制

| 阶段 | 工作内容 | 客户配合 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | 确认现有 Excel 表头、折旧分类、资产状态、报废处置口径 | 提供表头、折旧规则、权限角色 | 需求确认表 |
| 表格搭建 | 搭建固定资产库、领用管理、折旧库、部门库和看板 | 确认字段与样例数据 | 智能表格初版 |
| 规则配置 | 配置自动带出、折旧公式、状态视图、报废汇总和提醒 | 测试典型资产流转场景 | 自动化与视图规则 |
| 试运行与优化 | 导入部分数据试运行，修正字段和权限 | 安排行政/财务/部门试用 | 上线版本与操作说明 |

| 报价模块 | 范围说明 | 复杂度 | 是否本次包含 | 报价备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础表搭建 | 4 张表 + 数据看板初始搭建 | 中 | 是 | 按客户表头适配 |
| 折旧公式配置 | 分类年限带出、按月折旧、净值计算 | 中 | 是 | 需客户确认折旧规则 |
| 流转回写规则 | 领用/借调/调拨后回写部门和记录 | 中 | 是 | 需测试回写准确性 |
| 报废下账闭环 | 报废汇总视图、是否处理、提醒 | 低-中 | 是 | 按客户确认口径配置 |
| 行政审批扩展 | 用车、用章、会议室预约等 | 中 | 否，二期 | 新增模块另行评估 |

# 11. 待客户确认问题与签署

| 问题 | 原因 | 建议负责人 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请提供现有固定资产 Excel 表头及样例 5-10 行数据。 | 用于按客户现有口径映射字段，避免遗漏。 | 行政 | 高 |
| 一级库/二级库是否需要用“库别”字段区分，还是统一并入固定资产库视图？ | 决定表结构和视图划分。 | 行政/财务 | 高 |
| 资产状态枚举是否确定为公用、个人、闲置、损坏、报废？ | 影响视图筛选和报废汇总。 | 行政 | 高 |
| 报废资产“是否处理”勾选后是否代表财务下账完成？是否需要处理日期、处理人、处置方式字段？ | 决定报废闭环字段。 | 财务/行政 | 高 |
| 折旧分类与年限是否以客户已提供规则为准？是否存在残值率或特殊折旧规则？ | 影响净值计算准确性。 | 财务 | 高 |
| 领用、借调、调拨是否都走同一张领用管理表，通过类型区分？ | 减少拆表，确保流转记录完整。 | 行政 | 中 |

确认说明：以上方案为需求确认与设计依据。客户未确认的字段、流程、接口、审批和财务处理，不纳入一期交付承诺；如需新增行政审批或外部系统对接，应作为二期另行评估。

| 确认方 | 姓名/职务 | 确认意见 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户方 |  |  |  |
| 服务商方 |  |  |  |